Zarządzenie Nr 39/2026
 Wójta Gminy Sobolew z dnia 29 maja 2026 r.
 w sprawie Raportu o stanie Gminy Sobolew za rok 2025

- Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1

- Przedkładam Radzie Gminy w Sobolewie Raport o stanie Gminy Sobolew za rok 2025, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

- § 2

- Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Spis treści

2	Informacje ogólne	5

2.1	Podstawowe informacje o Gminie Sobolew	5

2.2	Urząd Gminy Sobolew, jednostki pomocnicze i jednostki organizacyjne	10

2.2.1	Struktura organizacyjna i stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Sobolew	10

2.2.2	Jednostki pomocnicze w Gminie Sobolew	11

2.2.3	Jednostki organizacyjne w Gminie Sobolew	11

2.3	Podstawowe informacje o budżecie Gminy Sobolew w 2025 r.	14

2.3.1	Dochody	14

2.3.2	Wydatki	19

2.3.3	Zadłużenie	21

2.3.4	Ważniejsze działania inwestycyjne Gminy Sobolew w 2025 r.	22

2.3.5	Fundusz sołecki	27

3	Realizacja uchwał Rady Gminy w Sobolewie oraz polityk i programów	31

3.1	Ogólna informacja o realizacji uchwał Rady Gminy w Sobolewie	31

3.2	Realizacja polityk i programów w Gminie Sobolew	41

3.2.1	Strategia Rozwoju Gminy Sobolew	41

3.2.2	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2025 roku.	41

3.2.3	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobolew na lata 2009 – 2032	41

3.2.4	Program ochrony środowiska dla Gminy Sobolew na lata 2025-2028  z perspektywą do roku 2032.	42

3.2.5	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sobolew	44

3.2.6	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej PGN dla Gminy Sobolew	44

3.2.7	Program Czyste Powietrze.	44

3.2.8	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na lata 2022 – 2025 r.	46

4	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	50

5	Przedsiębiorczość	54

6	Ochotnicze Straże Pożarne	55

7	Gospodarka odpadami w Gminie Sobolew w 2025 roku	57

8	Działalność referatu komunalnego	62

8.1	Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej	62

8.2	Obsługa gminnej oczyszczalni ścieków	62

8.3	Obsługa stacji uzdatniania wody	63

8.4	Działania inwestycje i modernizacyjne	64

9	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	66

9.1	Działalność Gminnego Domu Kultury w Sobolewie	68

9.2	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie	74

10	Pomoc społeczna i wsparcie rodzin	77

11	Wykaz załączników do Raportu o stanie Gminy Sobolew za rok 2025:	84

# Informacje ogólne

## Podstawowe informacje o Gminie Sobolew

Gmina Sobolew położona jest w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie garwolińskim. Miejscowość Sobolew położona jest w odległości ok. 80 km od Warszawy. Do miasta Garwolin, pełniącego funkcje „stolicy powiatu”, jest 
23 km. Powierzchnia gminy zajmuje 9493 ha. W latach 1975-1998 gmina wchodziła w skład województwa siedleckiego.

Gmina Sobolew graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi:

•od zachodu z gminą Maciejowice,

•od północy z gminami Górzno i Łaskarzew,

•od wschodu z gminą Żelechów,

•od południowego wschodu z gminą Trojanów.

Pod względem administracyjnym obszar gminy dzieli się na 18 sołectw, w skład których wchodzi 16 miejscowości (Sobolew podzielony jest na trzy sołectwa). Obszary zajmowane przez poszczególne sołectwa wahają się od 226 ha do 3 726 ha w przypadku całego Sobolewa.

Miejscowość Sobolew pełni funkcję lokalnego ośrodka administracyjno-usługowego, w którym mieści się Urząd Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w Gminie Sobolew zameldowanych na pobyt stały i czasowy było 8087 osób w tym 3924 mężczyzn i 4163 kobiet. Na jeden km2 przypada ok. 88 osób, co oznacza, że jest to teren wiejski o względnie wysokim poziomie zaludnienia. W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku liczba stałych mieszkańców gminy zmniejszyła się
o 62 osoby, dla porównania w 2024 o 39 osób. W Gminie Sobolew w 2025 r. urodziło się
58 dzieci, w tym 32 dziewczynki i 26 chłopców. Zmarło natomiast 87 osób (37 kobiet
i 50 mężczyzn). W 2025 roku miał miejsce ujemny przyrost mieszkańców tzn. liczba zgonów (87), przewyższała liczbę urodzeń (58). W Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano
47 ślubów, w tym 26 konkordatowych i 21 cywilnych, czyli łącznie o 4 więcej niż w roku 2024.

Tabela: Zestawienie danych demograficznych w Gminie Sobolew

| Rok | Urodzenia | Zgony | Przyrost naturalny | Status demograficzny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 123 | 79 | +44 | Stabilny rozwój |
| 2011 | 98 | 97 | +1 | Równowaga |
| 2012 | 127 | 80 | +47 | Stabilny rozwój |
| 2013 | 102 | 85 | +17 | Lekki wzrost |
| 2014 | 100 | 93 | +7 | Równowaga |
| 2015 | 117 | 97 | +20 | Lekki wzrost |
| 2016 | 141 | 83 | +58 | Szczyt demograficzny |
| 2017 | 135 | 83 | +52 | Stabilny rozwój |
| 2018 | 134 | 78 | +56 | Stabilny rozwój |
| 2019 | 120 | 90 | +30 | Stabilny rozwój |
| 2020 | 93 | 110 | -17 | Regres (Pandemia) |
| 2021 | 88 | 112 | -24 | Regres (Pandemia – szczyt zgonów) |
| 2022 | 101 | 97 | +4 | Równowaga (Odbicie) |
| 2023 | 93 | 84 | +9 | Równowaga |
| 2024 | 83 | 82 | +1 | Równowaga |
| 2025 | 58 | 87 | -29 | Głęboki regres (Kryzys urodzeń) |

Przez większość badanego okresu nasza gmina generowała dodatni przyrost naturalny (w 13 na 16 analizowanych lat). Najwyższy przyrost odnotowano w 2012 roku
(+47 osób) oraz później w 2016 roku (+58 osób). Ujemny przyrost naturalny wystąpił
w trzech momentach:

- W latach 2020 (-17) oraz 2021 (-24) – co było bezpośrednio spowodowane skokowym wzrostem liczby zgonów (pandemia).

- W roku 2025 (-29) – co stanowi najbardziej niepokojący sygnał w całej analizie.
W przeciwieństwie do lat pandemicznych, ujemny przyrost w 2025 roku nie wynika ze wzrostu śmiertelności (liczba zgonów była na podobnym poziomie w stosunku do lat ubiegłych – 87), lecz z dużego spadku liczby urodzeń (tylko 58).

Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Sobolew na przestrzeni ostatnich 16 lat (2010–2025) wykazuje wyraźną długofalową tendencję spadkową.
W analizowanym okresie ogólna wielkość populacji gminy zmniejszyła się o 385 osób, co stanowi spadek o 4,57% w odniesieniu do bazy z 2010 roku.

Analiza krzywej demograficznej pozwala podzielić ten proces na trzy wyraźne podokresy różniące się dynamiką społeczną:

1. Sukcesywny spadek liczby ludności (lata 2010–2015)

Na początku ubiegłego dziesięciolecia gmina Sobolew systematycznie traciła stałych mieszkańców. Populacja zmalała z poziomu 8424 osób w 2010 roku do 8263 osób w 2015 roku (utrata 161 mieszkańców). Spadek ten następował pomimo odnotowywanego w tamtych latach dodatniego przyrostu naturalnego (łącznie +89 osób w latach 2011–2015). Oznacza to, że ubytek ten był determinowany wyłącznie przez ujemne saldo migracji – przewagę liczby osób wymeldowujących się z gminy nad nowo zameldowanymi.

2. Okres stabilizacji i odbicia (lata 2015–2018)

W latach 2015–2018 nastąpiło wyraźne odwrócenie niekorzystnego trendu. Liczba mieszkańców wzrosła z 8263 do 8322 osób. Ożywienie to zbiegło się w czasie z lokalnym szczytem demograficznym (bardzo wysoka liczba urodzeń w latach 2016–2018, generująca przyrost naturalny na poziomie blisko +166 osób). W tym okresie dodatni ruch naturalny zdołał znacząco zrekompensować odpływ migracyjny ludności.

3. Pogłębiający się depopulacyjny trend (lata 2018–2025)

Od 2018 roku gmina Sobolew powróciła na ścieżkę stałego wyludniania się, a proces ten uległ gwałtownemu przyspieszeniu. W ciągu ostatnich 7 lat liczba mieszkańców spadła
o 283 osoby, osiągając na koniec 2025 roku najniższy poziom 8039 osób.

Analiza struktury wieku mieszkańców gminy Sobolew według ekonomicznych grup wiekowych (stan na koniec 2025 roku) dostarcza informacji o potencjale gospodarczym oraz wyzwaniach społecznych stojących przed samorządem. Łączna liczba mieszkańców objętych ewidencją w tym zestawieniu wynosi 8087 osób – zameldowania stałe i czasowe
(w tym 4163 kobiety i 3924 mężczyzn).

Dane te jednoznacznie potwierdzają zaawansowany proces starzenia się społeczności lokalnej oraz wysokie obciążenie demograficzne osób pracujących.

1. Wiek przedprodukcyjny (0–17 lat)

W wieku przedprodukcyjnym znajduje się 1778 osób, co stanowi 22,0% ogółu mieszkańców.

- W tej grupie odnotowujemy lekką przewagę kobiet (911 dziewcząt) w stosunku do mężczyzn (867 chłopców).

- Choć udział na poziomie ponad jednej piątej populacji wydaje się stabilny, to powiązanie tej liczby z drastycznym spadkiem urodzeń w 2025 roku (zaledwie
58 dzieci) zwiastuje gwałtowne kurczenie się tej grupy w nadchodzących latach.

2. Wiek produkcyjny (18–59 lat dla kobiet / 18–64 lata dla mężczyzn)

Trzon gospodarczy gminy stanowi 4759 osób, czyli 58,8% populacji.

- W strukturze płci widoczna jest wyraźna przewaga mężczyzn (2515 osób) nad kobietami (2244 osoby). Wynika to bezpośrednio z ustawowych definicji tej grupy – mężczyźni pracują o 5 lat dłużej (do 64. roku życia), przez co dłużej są zaliczani do kategorii produkcyjnej.

- Ponieważ grupa ta stanowi mniej niż 60% społeczeństwa, wypracowanie dochodów bieżących gminy (w tym z podatków PIT) spoczywa na coraz mniejszej liczbie osób.

3. Wiek poprodukcyjny (60+ dla kobiet / 65+ dla mężczyzn) – rosnące wyzwanie

W wieku emerytalnym znajduje się obecnie 1550 osób, co stanowi aż 19,2% mieszkańców gminy.

- W grupie tej występuje potężna dysproporcja płciowa: kobiety stanowią aż 65% seniorów (1008 osób), podczas gdy mężczyźni to zaledwie 35% (542 osoby). Zjawisko to wynika z niższej granicy wieku emerytalnego dla kobiet oraz statystycznie dłuższej średniej długości ich życia.

4. Wskaźniki obciążenia demograficznego

Kluczowym parametrem analitycznym jest Wskaźnik Obciążenia Demograficznego, który określa, ile osób w wieku nieprodukcyjnym (przed- i poprodukcyjnym) przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym.

- W gminie Sobolew wskaźnik ten wynosi aż 69,9.

- Oznacza to, że na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypada blisko 70 osób na utrzymaniu (37,4 dzieci oraz 32,6 emerytów).

## Urząd Gminy Sobolew, jednostki pomocnicze i jednostki organizacyjne

### Struktura organizacyjna i stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Sobolew

Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Sobolew określa Regulamin Organizacyjny, wprowadzony zarządzeniem Nr 77/2019 Wójta Gminy Sobolew z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sobolew. Urząd Gminy Sobolew jest jednostka budżetową Gminy Sobolew i stanowi aparat pomocniczy Wójta Gminy Sobolew. Urzędem kieruje Wójt Gminy Sobolew, przy czym jest on pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. W Urzędzie zatrudnionych jest 45 pracowników, w tym na stanowiskach urzędniczych 30 osób, na stanowiskach pomocniczych i obsługi – 3 osoby oraz na stanowisku konserwatora 12 osób. Stanowiskami kierowniczymi w Urzędzie Gminy Sobolew są Wójt, zastępca wójta, Sekretarz, Skarbnik, Kierownik USC, Kierownik Referatu Oświatowego, z-ca Kierownika Referatu Oświatowego, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.

Tabela: Struktura zatrudnienia w Urzędzie Gminy Sobolew wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

| Ilość osób łącznie | 1 etat Liczba osób | ½ etat Liczba osób | 3/4 etat Liczba osób | Stanowisko inspektora | Stanowisko podinspektora | Konserwator | Stanowisko kierownicze | Stanowiska obsługi | Stanowisko pomocnicze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 42 | 3 | 0 | 21 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 |

### Jednostki pomocnicze w Gminie Sobolew

W Gminie Sobolew działa 18 sołectw, które są jednostkami pomocniczymi Gminy. Sołectwa prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy Sobolew.

W sołectwach działają organy, którymi są Sołtysi oraz Rady Sołeckie. Sołtysi uczestniczą w sesjach Rady Gminy Sobolew, mogą zabierać głos na sesjach, jednak nie mają prawa do udziału w głosowaniach.

Sołtysi są każdorazowo zawiadamiani o terminie sesji Rady Gminy na takich samych zasadach jak radni i otrzymują projekty uchwał wraz z porządkiem obrad sesji.

Tabela: Sołectwa w Gminie Sobolew – liczba ludności i powierzchnia

| Lp. | Miejscowość | Liczba ludności (stałe i czasowe zameldowania) stan na dzień |  |  |  | Powierzchnia w hektarach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |  |
| 1 | Anielów | 113 | 109 | 112 | 110 | 240 |
| 2 | Chotynia | 507 | 500 | 520 | 520 | 693 |
| 3 | Godzisz | 388 | 385 | 382 | 373 | 1025 |
| 4 | Gończyce | 972 | 954 | 940 | 939 | 1015 |
| 5 | Grabniak | 223 | 219 | 217 | 216 | 360 |
| 6 | Kaleń Drugi | 367 | 363 | 368 | 368 | 425 |
| 7 | Kaleń Pierwszy | 169 | 173 | 176 | 177 | 573 |
| 8 | Kobusy | 162 | 162 | 161 | 161 | 299 |
| 9 | Kownacica | 354 | 353 | 347 | 350 | 528 |
| 10 | Nowa Krępa | 70 | 66 | 65 | 64 | 578 |
| 11 | Ostrożeń Drugi | 218 | 219 | 224 | 223 | 348 |
| 12 | Ostrożeń Pierwszy | 268 | 275 | 269 | 267 | 315 |
| 13 | Przyłęk | 128 | 128 | 119 | 123 | 226 |
| 14 | Sobolew (Sobolew podzielony na 3 sołectwa Sobolew I, Sobolew II, Sobolew III) | 3697 | 3685 | 3660 | 3619 | 3726 |
| 15 | Sokół | 420 | 421 | 411 | 402 | 718 |
| 16 | Trzcianka | 177 | 176 | 178 | 175 | 229 |
| Ogółem |  | 8249 | 8188 | 8149 | 8087 | 9493 |

### Jednostki organizacyjne w Gminie Sobolew

W Gminie Sobolew funkcjonują następujące gminne jednostki organizacyjne:

- Urząd Gminy Sobolew,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole,

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie,

- Publiczny Żłobek w Sobolewie

- Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Sobolewie,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach,

- Gminny Dom Kultury w Sobolewie,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobolewie.

W 2025 r. stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych piastowały następujące osoby:

- Pan Krzysztof Szostak– dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole,

- Pan Krzysztof Łapacz – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie,

- Pani Katarzyna Staroń – dyrektor Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Sobolewie,

- Pani Weronika Piekarska – pełniąca obowiązki dyrektora Publicznego Żłobka w Sobolewie,

- Pan Marcin Maraszek – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach,

- Pani Aneta Niedźwiedzka – Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Sobolewie,

- Pani Elżbieta Wiśnioch – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie,

- Pani Jolanta Komar – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tabela: Pracownicy zatrudnieni w Gminnym Domu Kultury wg stanu na 31.12.2025 r.

| Gminny Dom Kultury | Ilość osób łącznie | 1 etat | ½ etat | Stanowisko kierownicze | 3/4 etatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Tabela: Pracownicy zatrudnieni w Gminnej Bibliotece Publicznej  wg stanu na 31.12.2025 r.

| Gminna Biblioteka Publiczna | Ilość osób łącznie | 1 etat Liczba osób | Stanowisko kierownicze | Bibliotekarz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 | 1 | 1 |

Tabela: Pracownicy zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 31.12.2025 r.

| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobolewie | Ilość osób łącznie | 1 etat Liczba osób | Stanowisko kierownicze | Główny księgowy | Pracownik socjalny | Asystent rodziny | Inspektor | Opiekun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |

- Gmina Sobolew jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych i opiekuńczych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole,

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie,

- Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Sobolewie,

- Publiczny Żłobek w Sobolewie,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach.

Szczegółowe informacje na temat placówek oświatowych i opiekuńczych zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu:

- Załącznik nr 1 - Zatrudnienie nauczycieli, pracowników obsługi szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2024/2025 (stan wg SIO 30.09.2024 r.),

- Załącznik nr 2 - Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych

- Załącznik nr 3 liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach w roku szkolnym 2024/2025 (stan wg SIO 30.09.2024 r.),

- Załącznik nr 4 – Informacje nt. Publicznego Żłobka w Sobolewie za 2025 rok

Od 1 września 2021r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Anielowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaleniu Drugim są prowadzone przez Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej ,,RozwijaMy”. Gmina Sobolew przekazuje placówkom dotacje podmiotowe
i celowe dla publicznych jednostek oświatowych w 2025 przekazała stowarzyszeniu dotację w łącznej kwocie 4 523 501,59 zł.

## Podstawowe informacje o budżecie Gminy Sobolew w 2025 r.

Budżet Gminy Sobolew na 2025 rok został uchwalony uchwała Rady Gminy Sobolew XI/71/2024 w dniu 19 grudnia 2024r.

### Dochody

Dochody ogółem

66 139 689,27 zł

wykonane w 2025 r.

+8,01%

do roku 2024

Dochody ogółem na mieszkańca

8 227,35 zł

wykonane w 2025 r.

+8,84%

do roku 2024

Dochody bieżące na mieszkańca

7 093,61 zł

Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

Dochody majątkowe na mieszkańca

1 133,75 zł

Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

Dochody własne na mieszkańca

4 484,73 zł

Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

Dochody unijne na mieszkańca

104,84 zł

Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Sobolew w 2025 roku i jednocześnie źródłem dochodów własnych były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy w kwocie 22 908 002,60 zł stanowiły 34,64% wszystkich dochodów Gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 82,57% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Sobolew w 2025 roku były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 22 908 002,60 zł i generowały 34,64% wpływów do budżetu. Istotnymi źródłami dochodów własnych gminy były również wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z usług oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonane odpowiednio w wysokości 4 777 667,81 zł, 3 071 707,79 zł
i 1 917 144,29 zł.

Wykres: 10 głównych źródeł dochodów Gminy Sobolew w 2025 roku

Tabela: Dochody Gminy Sobolew w 2025

| Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość (w zł) |
| --- | --- | --- |
| 001 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 908 002,60 |
| 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 545 570,18 |
| 637 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 150 000,00 |
| 031 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 777 667,81 |
| 201 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 229 224,05 |
| 083 | Wpływy z usług | 3 071 707,79 |
| 049 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 917 144,29 |
| 625 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 842 840,77 |
| 203 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 742 128,88 |
| 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 478 498,21 |
| 050 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 386 324,95 |
| 032 | Wpływy z podatku rolnego | 365 594,75 |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 340 440,30 |
| 630 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 318 435,00 |
| 034 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 315 235,17 |
| 633 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 292 172,23 |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 265 963,44 |
| 609 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 223 839,16 |
| 077 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 212 820,00 |
| 275 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 195 015,00 |
| 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 165 152,23 |
| 210 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 156 613,88 |
| 246 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 139 037,35 |
| 075 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 137 644,23 |
| 033 | Wpływy z podatku leśnego | 134 151,80 |
| 036 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 117 599,49 |
| 066 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 79 703,80 |
| 635 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 73 845,39 |
| 002 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 72 733,78 |
| 271 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 71 855,00 |
| 062 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 71 407,37 |
| 233 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 960,00 |
| 035 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 35 096,69 |
| 027 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 33 937,66 |
| 041 | Wpływy z opłaty skarbowej | 27 723,00 |
| 043 | Wpływy z opłaty targowej | 27 368,00 |
| 217 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 26 840,00 |
| 091 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 338,27 |
| 269 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 24 282,96 |
| 092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 21 191,51 |
| 236 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16 431,99 |
| 046 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 16 352,00 |
| 096 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 612,00 |
| 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 833,20 |
| 095 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 794,09 |
| 204 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 4 317,78 |
| 076 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 241,22 |
| 055 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 |
|  | Razem | 66 139 689,27 |

Tabela: Dochody Gminy Sobolew wg kategorii w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024

*z uwagi na pośredni charakter w ramach zestawienia z dochodów własnych wydzielono PIT i CIT

Wykres: Dochody podatkowe Gminy Sobolew wg kategorii w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024

Łączny koszt skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2025 roku: 3 299 619,00 zł.

Łączny koszt udzielenia ulg i zwolnień podatkowych w 2025 roku: 9 706,24 zł.

Udział dotacji inwestycyjnych w dochodach ogółem

13,46%

-4,99 pp.

do roku 2024

W strukturze dochodów budżetowych Gminy Sobolew w 2025 roku znalazły się dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2025 roku wyniosła 8 901 132,55 zł, z czego 842 840,77 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich.

### Wydatki

Wydatki ogółem

65 052 958,09 zł

wykonane w 2025 r.

+11,59%

do roku 2024

Wydatki ogółem na mieszkańca

8 092,17 zł

wykonane w 2025 r.

+12,46%

do roku 2024

Wydatki bieżące na mieszkańca

5 821,28 zł

Wartość wskazuje na poziom środków, jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

Wydatki majątkowe na mieszkańca

2 270,89 zł

Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

Środki własne na inwestycje

9 467 200,16 zł

Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Wydatki zrealizowane z dofinansowaniem

8 355 859,22 zł

Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych i z RFPŁ oraz RFIL. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

W 2025 roku Gmina Sobolew najwięcej środków przeznaczyła na realizację zadań
z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie 28 335 648,96 zł, co stanowiło 43,56% wydatków Gminy. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane 
w ramach rolnictwa i łowiectwa. Na realizację zadań z tego zakresu wydatkowano łącznie 10 531 129,49 zł, co stanowiło 16,19% wydatków Gminy. Wydatki z zakresu administracji publicznej zrealizowano na poziomie 6 839 443,60 zł, co stanowiło 10,51% wydatków Gminy. Wydatki z zakresu transportu i łączności wykonano w wysokości 4 131 366,54 zł, co stanowiło 6,35% wydatków Gminy, natomiast w ramach rodziny wydatkowano 3 995 728,41 zł, 
co stanowiło 6,14% wydatków Gminy.

Należy zauważyć, że Gmina Sobolew zrealizowała wydatki bieżące na oświatę w wysokości 26 969 338,72 zł.

Warto zwrócić uwagę, że Gmina Sobolew zrealizowała inwestycje na kwotę 18 255 662,75 zł. Zestawiając to z otrzymanymi dotacjami w wysokości 8 901 132,55 zł, należy wskazać, 
że pokrycie inwestycji dotacjami wyniosło 48,76%.

Szczegóły dotyczące wydatków Gminy Sobolew przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Wydatki Gminy Sobolew w 2025

| Dział | Wyszczególnienie | Wartość (w zł) |
| --- | --- | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 28 335 648,96 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 531 129,49 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 839 443,60 |
| 600 | Transport i łączność | 4 131 366,54 |
| 855 | Rodzina | 3 995 728,41 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 758 146,16 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 857 529,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 653 065,90 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 359 727,16 |
| 926 | Kultura fizyczna | 669 574,82 |
| 752 | Obrona narodowa | 285 373,59 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 208 960,54 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 151 877,16 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 125 383,64 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 99 541,18 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 282,96 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 265,98 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 913,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 |
|  | Razem | 65 052 958,09 |

### Zadłużenie

Zadłużenie Gminy Sobolew

1 188 732,00 zł

na koniec 2025 r.

-39,03%

do roku 2024

Zadłużenie na mieszkańca

147,87 zł

na koniec 2025 r.

-38,56%

do roku 2024

Wynik budżetu ogółem

1 086 731,18 zł

Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

Wynik budżetu bieżącego

10 228 200,16 zł

Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Zadłużenie w stosunku do dochodów

1,80%

Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

Koszt obsługi długu

125 383,64 zł

Wartość wydatków na zapłatę odsetek.

Kwota długu w 2025 zmniejszyła się z poziomu 1 949 732,00 zł do poziomu 1 188 732,00 zł. Należy zauważyć, że jest to sytuacja odwrotna do sytuacji obserwowanej 
w sektorze, ponieważ na przestrzeni ostatniego roku zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wzrosło o 8,08%, przy czym wzrost zadłużenia gmin wyniósł 9,94%.

### Ważniejsze działania inwestycyjne Gminy Sobolew w 2025 r.

Poniżej przedstawiono ważniejsze zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku Gminie Sobolew w poszczególnych sferach działania samorządu.

Tabela: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Sobolew

| Nazwa zadania | Koszt (w zł) |
| --- | --- |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sobolew | 39 981,67 |
| Zakup kompensatorów mocy biernej na Stacje Uzdatniania Wody w Sobolewie i w Gończycach | 23 896,41 |
| Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce | 7 253 385,82 |
| Budowa kanalizacji w miejscowości Gończyce | 876 537,10 |
| Budowa kanalizacji w miejscowości Godzisz | 143 160,69 |
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Sobolew | 277 295,83 |
| Budowa kanalizacji w miejscowości Sokół | 57 000,00 |
| Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego | 13 997,32 |
| Zakup kompensatora mocy biernej na oczyszczalnię ścieków w Sobolewie | 12 160,61 |
| Budowa wiaty garażowej na terenie oczyszczalni ścieków w Sobolewie | 58 780,43 |
| Modernizacja stacji zlewczej na terenie oczyszczalni ścieków w Sobolewie | 68 855,95 |
| Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kownacica | 80 000,00 |
| Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1357W Sobolew-Grabniak-Damianów (Gmina Sobolew) | 250 000,00 |
| P- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych | 743 546,32 |
| Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew | 48 802,56 |
| Modernizacja ul. Wiosennej w Sobolewie | 118 454,25 |
| Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie | 82 236,02 |
| Modernizacja ul. Piaskowej w Sobolewie | 39 585,66 |
| Modernizacja ul. Liliowej w Sobolewie na działce nr 2184/23 | 264 945,55 |
| Modernizacja ul. Leśnej w Sobolewie | 124 284,27 |
| Modernizacja drogi gminnej na działce nr 602 w miejscowości Ostrożeń Pierwszy | 39 128,93 |
| Modernizacja drogi gminnej na działce nr 481 w miejscowości Kownacica | 45 935,88 |
| Modernizacja drogi gminnej na działce nr 379 w miejscowości Kaleń Pierwszy | 122 151,35 |
| Modernizacja drogi gminnej Kaleń Drugi- Kaleń Pierwszy | 984,00 |
| Modernizacja drogi gminnej na działce nr 704 w miejscowości Sokół | 182 511,64 |
| Modernizacja drogi gminnej na działce nr 473 w miejscowości Chotynia | 89 516,14 |
| FS - Modernizacja ul. Wiosennej w Sobolewie | 31 528,00 |
| FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie | 14 026,16 |
| FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 602 w Ostrożeniu Pierwszym | 10 000,00 |
| FS- Budowa chodnika w miejscowości Trzcianka | 20 004,15 |
| FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 1184/2, 609 - sołectwo Sobolew II | 52 908,63 |
| FS - Modernizacja drogi w miejscowości Kobusy | 19 107,33 |
| FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 822/2 - sołectwo Grabniak | 16 500,00 |
| Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 822/2 - sołectwo Grabniak | 23 922,72 |
| Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie gminy Sobolew | 465 763,10 |
| Modernizacja ul. Milanowskiej w Sobolewie wraz z budową chodnika | 542 362,99 |
| FS - Modernizacja ul. Milanowskiej w Sobolewie wraz z budową chodnika - sołectwo Sobolew III | 52 928,90 |
| Modernizacja drogi w miejscowości Kobusy | 126 869,07 |
| Modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie | 14 835,79 |
| Modernizacja budynku dworca kolejowego wraz z przylegającym parkiem | 21 169,02 |
| Zakup, wymiana i modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Sobolew | 70 000,00 |
| Modernizacja budynku usługowego przy ul. Kościuszki w Sobolewie | 60 361,52 |
| Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy w Sobolewie | 587 594,49 |
| Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej- Uzupełnienie zapasów magazynowych na wypadek wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych | 144 326,00 |
| Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej- Uzupełnienie zapasów magazynowych na wypadek wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych-wkład własny | 31 036,00 |
| Modernizacja strażnicy OSP w Ostrożeniu Drugim | 30 000,00 |
| Zakup pralki i suszarki dla OSP Sobole | 28 500,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Sobolew | 860 380,00 |
| Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Anielów | 70 000,00 |
| Wykonanie dodatkowego wjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach | 75 000,00 |
| Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Sobolew | 1 215 576,22 |
| Program "Cyfrowy Uczeń" | 30 000,00 |
| Wyposażenie placu zabaw dla Publicznego Żłobka w Sobolewie - program Aktywne place zabaw 2025 | 73 845,39 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sobolewie na ul. Milanowskiej i Polnej oraz w miejscowości Grabniak | 79 980,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół stawu na działce nr 261 w miejscowości Kaleń Drugi | 90 000,00 |
| Zakup ciągnika oraz kosiarki bijakowej | 196 597,00 |
| P-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz | 1 553 708,43 |
| Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowosci Kobusy | 49 615,91 |
| FS - Budowa grilla na działce nr 1429/11 - sołectwo Godzisz | 10 251,69 |
| FS - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobolewie | 15 000,00 |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobolewie | 69 996,62 |
| Dotacja dla parafii w Sobolewie na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie | 118 382,33 |
| Dotacja na remont dachu dworu modrzewiowego w miejscowości Sobolew | 107 609,01 |
| FS - Budowa sceny na działce nr 450- sołectwo Gończyce | 16 999,98 |
| FS -Zakup urządzeń na gminny plac zabaw - sołectwo Anielów | 16 619,00 |
| Budowa kortu wraz z zadaszeniem | 170 222,90 |
| Wyposażenie placu zabaw w Anielowie | 15 000,00 |
| Razem wydatki inwestycyjne | 18 255 662,75 |

### Fundusz sołecki

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. To środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa z dnia 21 lutego 2014 r., o funduszu sołeckim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 301 z późń. zm.). W 2024r. roku w Gminie Sobolew funkcjonowało 18 sołectw. Zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego. W 2025 roku zabezpieczono w budżecie gminy na ten cel kwotę 547 602,38 zł. Zrealizowane zostały przedsięwzięcia ze środków funduszu soleckiego na kwotę 539 617,59 zł.

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje o ważniejszych przedsięwzięciach zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego na terenie Gminy Sobolew w 2025 roku.

| Nazwa Sołectwa | Wyszczególnienie (opis zadania) | Wykonanie na 31.12.2025 |
| --- | --- | --- |
| Sołectwo Anielów | Zakup urządzeń na gminny plac zabaw - sołectwo Anielów | 16 619,00 |
| Sołectwo Godzisz | Zakup stołów z ławkami- sołectwo Godzisz | 8 000,00 |
|  | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Godziszu | 10 495,59 |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznej w altanie - sołectwo Godzisz | 2 000,00 |
|  | Budowa grilla na działce nr 1429/11 - sołectwo Godzisz | 10 251,69 |
| Sołectwo Gończyce | Remont drogi na działce nr 929/2 - sołectwo Gończyce | 20 000,00 |
|  | Remont sali w budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończyce | 12 410,56 |
|  | Zagospodarowanie terenu na działce nr 450 - sołectwo Gończyce | 3 518,00 |
|  | Budowa sceny na działce nr 450- sołectwo Gończyce | 16 999,98 |
| Sołectwo Grabniak | Montaż progów zwalniających na drodze gminnej /działka nr 822/2/ w miejscowości Grabniak | 5 131,07 |
|  | Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 822/2 - sołectwo Grabniak | 16 500,00 |
| Sołectwo Kaleń Pierwszy | Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - sołectwo Kaleń Pierwszy | 19 847,50 |
| Sołectwo Sobolew I | Zakup luster na ulicę Wspólną, Marzysza, Kolejową , Wyszyńskiego- sołectwo Sobolew I | 2 275,50 |
|  | Montaż progów zwalniających na ulicy Leśnej / przy nr 58 i 15/- sołectwo Sobolew I | 3 999,47 |
|  | Modernizacja ulicy Wiosennej w Sobolewie | 31 528,00 |
|  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobolewie | 15 000,00 |
| Sołectwo Sobolew II | Modernizacji drogi gminnej na działce nr 1184/2, 609 - sołectwo Sobolew II | 52 908,63 |
| Sołectwo Sobolew III | Modernizacja ul. Milanowskiej w Sobolewie wraz z budową chodnika - sołectwo Sobolew III | 52 928,90 |
| Sołectwo Kaleń Drugi | Zakup lampy solarnej do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim | 794,10 |
|  | Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze - sołectwo Kaleń Drugi | 28 798,97 |
| Sołectwo Przyłek | Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej - sołectwo Przyłęk | 8 300,00 |
|  | Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Przyłęku | 8 900,00 |
| Sołectwo Ostrożeń Pierwszy | Remont drogi gminnej na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym | 9 990,00 |
|  | Modernizacja drogi gminnej na działce nr 602 w Ostrożeniu Pierwszym | 10 000,00 |
| Sołectwo Ostrożeń Drugi | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrożeń Drugi | 9 492,89 |
|  | Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej-sołectwo Ostrożeń Drugi | 4 925,50 |
|  | Zakup namiotu imprezowego - sołectwo Ostrożeń Drugi | 4 969,50 |
|  | Zakup kosza do gry w koszykówkę- sołectwo Ostrożeń Drugi | 1 991,22 |
| Sołectwo Krępa | Modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie | 14 026,16 |
| Sołectwo Kobusy | Modernizacja drogi w miejscowości Kobusy | 19 107,33 |
| Sołectwo Sokół | Remont wiaty przystankowej w sołectwie Sokół | 10 000,00 |
|  | Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Sokół | 9 330,00 |
|  | Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej - Sołectwo Sokół | 13 000,00 |
| Sołectwo Chotynia | Zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej- sołectwo Chotynia | 4 988,88 |
|  | Remont łazienek w świetlicy wiejskiej - sołectwo Chotynia | 20 000,00 |
|  | Zakup stołów i ławek do altany ogrodowej- sołectwo Chotynia | 9 000,00 |
|  | Zakup tablicy ogłoszeniowej - sołectwo Chotynia | 2 690,00 |
| Sołectwo Kownacica | Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Kownacica | 20 895,00 |
|  | Zakup stolika i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Kownacicy/ przy placu zabaw/ | 2 000,00 |
|  | Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Kownacicy/przy placu zabaw/ | 6 000,00 |
| Sołectwo Trzcianka | Budowa chodnika w miejscowości Trzcianka | 20 004,15 |
|  | Razem | 539 617,59 |

# Realizacja uchwał Rady Gminy w Sobolewie oraz polityk i programów

## Ogólna informacja o realizacji uchwał Rady Gminy w Sobolewie

W 2025 r. Rada Gminy w Sobolewie podjęła 178 uchwał, w tym 12 uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2025 r. oraz 12 uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2029. Uchwały były realizowane na bieżąco.

Tabela: Uchwały Rady Gminy podjęte w 2025r.

| Lp. | Nr uchwały | Treść uchwały |
| --- | --- | --- |
| 1 | XII/72/2025 | w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli. |
| 2 | XII/73/2025 | w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Chotynia. |
| 3 | XII/74/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej. |
| 4 | XII/75/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej. |
| 5 | XII/76/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej. |
| 6 | XII/77/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej. |
| 7 | XII/78/2025 | w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Sobolew prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej. |
| 8 | XII/79/2025 | w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew – w drodze przetargu. |
| 9 | XII/80/2025 | w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew – w drodze przetargu. |
| 10 | XII/81/2025 | w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew – w drodze przetargu. |
| 11 | XII/82/2025 | w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew – w drodze przetargu. |
| 12 | XII/83/2025 | w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew – w drodze przetargu. |
| 13 | XII/84/2025 | w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew – w drodze przetargu. |
| 14 | XII/85/2025 | w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew – w drodze przetargu. |
| 15 | XII/86/2025 | w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew – w drodze przetargu. |
| 16 | XII/87/2025 | w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębów geodezyjnych Chotynia, Sobolew oraz Godzisz. |
| 17 | XII/88/2025 | w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2025 roku”. |
| 18 | XII/89/2025 | w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Sobolewie utworzonym i prowadzonym przez Gminę Sobolew oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym Żłobku. |
| 19 | XII/90/2025 | w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobolew. |
| 20 | XII/91/2025 | zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole; a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i doradców zawodowych– w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew. |
| 21 | XII/92/2025 | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2025-2029. |
| 22 | XII/93/2025 | w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2025 rok. |
| 23 | XIII/94/2025 | w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Sobolewie utworzonym i prowadzonym przez Gminę Sobolew oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym Żłobku. |
| 24 | XIII/95/2025 | w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobolew. |
| 25 | XIII/96/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny niezabudowanych nieruchomości gruntowych. |
| 26 | XIII/97/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny udziału we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej. |
| 27 | XIII/98/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew udziału we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej. |
| 28 | XIII/99/2025 | w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobolew – w drodze przetargu. |
| 29 | XIII/100/2025 | zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. |
| 30 | XIII/101/2025 | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2025-2029. |
| 31 | XIII/102/2025 | w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2025 rok. |
| 32 | XIII/103/2025 | w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont dachu dworu modrzewiowego w miejscowości Sobolew. |
| 33 | XIV/104/2025 | w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Anielów. |
| 34 | XIV/105/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny niezabudowanych nieruchomości gruntowych. |
| 35 | XIV/106/2025 | w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sobolew na lata 2025-2028 z perspektywą do 2032 roku”. |
| 36 | XIV/107/2025 | w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sobolew dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. |
| 37 | XIV/108/2025 | w sprawie ustalenia na rok 2025 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobolew. |
| 38 | XIV/109/2025 | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2025-2029. |
| 39 | XIV/110/2025 | w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2025 rok. |
| 40 | XV/111/2025 | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2025-2029. |
| 41 | XV/112/2025 | w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2025 rok. |
| 42 | XV/113/2025 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357W Sobolew-Grabniak-Damianów (Gmina Sobolew). |
| 43 | XVI/114/2025 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew wotum zaufania za rok 2024. |
| 44 | XVI/115/2025 | w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2024 r. |
| 45 | XVI/116/2025 | w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sobolew z tytułu wykonania budżetu za 2024 r. |
| 46 | XVI/117/2025 | zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. |
| 47 | XVI/118/2025 | w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sobolew publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. |
| 48 | XVI/119/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej. |
| 49 | XVI/120/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej. |
| 50 | XVI/121/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej. |
| 51 | XVI/122/2025 | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2025-2029. |
| 52 | XVI/123/2025 | w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2025 rok. |
| 53 | XVII/124/2025 | w sprawie rozpatrzenia wniosku nr OA.1510.2.1.2025. |
| 54 | XVII/125/2025 | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2025-2029. |
| 55 | XVII/126/2025 | w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2025 rok. |
| 56 | XVIII/127/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej. |
| 57 | XVIII/128/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej. |
| 58 | XVIII/129/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej. |
| 59 | XVIII/130/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej. |
| 60 | XVIII/131/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej. |
| 61 | XVIII/132/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej. |
| 62 | XVIII/133/2025 | w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Sobolew statusu miasta. |
| 63 | XVIII/134/2025 | w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Sobolew. |
| 64 | XVIII/135/2025 | w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Sobolew. |
| 65 | XIX/136/2025 | w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębów geodezyjnych Chotynia, Sobolew oraz Godzisz. |
| 66 | XIX/137/2025 | w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 216/2, 215/2, 213/3, 212/4, 211/4, obręb Chotynia, gmina Sobolew. |
| 67 | XIX/138/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanych nieruchomości gruntowej. |
| 68 | XIX/139/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej. |
| 69 | XIX/140/2025 | w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobolew w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Sobolew. |
| 70 | XIX/141/2025 | w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029 dla Gminy Sobolew. |
| 71 | XIX/142/2025 | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025 – 2029. |
| 72 | XIX/143/2025 | w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2025 rok. |
| 73 | XX/144/2025 | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej. |
| 74 | XX/145/2025 | w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2026 r.”. |
| 75 | XX/146/2025 | w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia wysokości stawki takiej opłaty, ustalenia wysokości stawki opłaty podwyższonej i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. |
| 76 | XX/147/2025 | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025 – 2029. |
| 77 | XX/148/2025 | w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2025 rok. |
| 78 | XXI/149/2025 | w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębów geodezyjnych Chotynia, Sobolew oraz Godzisz. |
| 79 | XXI/150/2025 | w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Sobolew w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2026 rok. |
| 80 | XXI/151/2025 | w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sobolew. |
| 81 | XXI/152/2025 | w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Sobolew. |
| 82 | XXI/153/2025 | w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew. |
| 83 | XXI/154/2025 | w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew. |
| 84 | XXI/155/2025 | w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew. |
| 85 | XXI/156/2025 | w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew. |
| 86 | XXI/157/2025 | w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sobolew i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. |
| 87 | XXI/158/2025 | w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. |
| 88 | XXI/159/2025 | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025 – 2029. |
| 89 | XXI/160/2025 | w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2025 rok. |
| 90 | XXII/161/2025 | zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont dachu dworu modrzewiowego w miejscowości Sobolew. |
| 91 | XXII/162/2025 | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025 – 2029. |
| 92 | XXII/163/2025 | w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2025 rok. |
| 93 | XXIII/164/2025 | w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2026 r. |
| 94 | XXIII/165/2025 | w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2026 r. |
| 95 | XXIII/166/2025 | w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2026 r. |
| 96 | XXIII/167/2025 | zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. |
| 97 | XXIII/168/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 98 | XXIII/169/2025 | w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sobolew i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. |
| 99 | XXIII/170/2025 | w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXI/158/2025 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 listopada 2025 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. |
| 100 | XXIII/171/2025 | w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. |
| 101 | XXIII/172/2025 | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025 – 2029. |
| 102 | XXIII/173/2025 | w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2025 rok. |
| 103 | XXIII/174/2025 | w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2026- 2029. |
| 104 | XXIII/175/2025 | w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2026. |
| 105 | XXIV/176/2025 | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2025-2029. |
| 106 | XXIV/177/2025 | w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2025 rok. |
| 107 | XXIV/178/2025 | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2026- 2029. |
| 108 | XXIV/179/2025 | w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na rok 2026. |
| 109 | XXIV/180/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 110 | XXIV/181/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 111 | XXIV/182/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 112 | XXIV/183/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 113 | XXIV/184/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 114 | XXIV/185/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 115 | XXIV/186/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 116 | XXIV/187/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 117 | XXIV/188/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 118 | XXIV/189/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 119 | XXIV/190/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 120 | XXIV/191/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 121 | XXIV/192/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 122 | XXIV/193/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 123 | XXIV/194/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 124 | XXIV/195/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 125 | XXIV/196/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 126 | XXIV/197/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 127 | XXIV/198/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 128 | XXIV/199/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 129 | XXIV/200/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 130 | XXIV/201/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 131 | XXIV/202/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 132 | XXIV/203/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 133 | XXIV/204/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 134 | XXIV/205/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 135 | XXIV/206/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 136 | XXIV/207/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 137 | XXIV/208/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 138 | XXIV/209/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 139 | XXIV/210/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 140 | XXIV/211/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 141 | XXIV/212/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 142 | XXIV/213/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 143 | XXIV/214/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 144 | XXIV/215/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 145 | XXIV/216/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 146 | XXIV/217/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 147 | XXIV/218/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 148 | XXIV/219/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 149 | XXIV/220/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 150 | XXIV/221/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 151 | XXIV/222/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 152 | XXIV/223/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 153 | XXIV/224/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 154 | XXIV/225/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 155 | XXIV/226/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 156 | XXIV/227/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 157 | XXIV/228/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 158 | XXIV/229/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 159 | XXIV/230/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 160 | XXIV/231/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 161 | XXIV/232/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 162 | XXIV/233/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 163 | XXIV/234/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 164 | XXIV/235/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 165 | XXIV/236/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 166 | XXIV/237/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 167 | XXIV/238/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 168 | XXIV/239/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 169 | XXIV/240/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 170 | XXIV/241/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 171 | XXIV/242/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 172 | XXIV/243/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 173 | XXIV/244/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 174 | XXIV/245/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 175 | XXIV/246/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 176 | XXIV/247/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 177 | XXIV/248/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |
| 178 | XXIV/249/2025 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. |

## Realizacja polityk i programów w Gminie Sobolew

### Strategia Rozwoju Gminy Sobolew

Strategia Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2022 – 2030, przyjęta Uchwałą Nr LX/464/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 marca 2024 r. jest nadrzędnym dokumentem strategicznym, który wskazuje kierunki działań na rzecz likwidacji istniejących problemów w każdej sferze życia: społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej, środowiskowej, bezpieczeństwa, rekreacji, sportu, kulturowej, administracyjnej, ekologicznej 
i przestrzennej, na których  skoncentrowana jest uwaga władz lokalnych, aby lepiej zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców. Dlatego wszystkie wymienione poniżej programy, działania i zrealizowane zadania w 2025 roku są spójne z tym dokumentem i wpisują się w założenia strategii, a także służą realizacji celu nadrzędnego jaki jest przyjęty w Strategii tj.: Poprawie warunków życia mieszkańców Gminy Sobolew.

### Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2025 roku.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2025 roku przyjęty został Uchwałą Nr XXI/88/2025 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2025r.

W 2025 roku Gmina Sobolew umieściła 13 zwierząt (o 13 mniej niż w ubiegłym roku) w Schronisku Dla Zwierząt Happy Dog, Marian Drewnik, 08-460 Sobolew, Nowa Krępa 28, prowadzono też działania związane ze sterylizacją/kastracją/czipowaniem zwierząt właścicielskich i opieką nad kotami wolnożyjącymi (szczepienie, kastracja/sterylizacja, karma). Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2025 roku wydano  45 462,06 zł. W 2025 roku otrzymano dotację celową w wysokości 5 290 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie realizowane w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt. Całkowity koszt projektu wynosił 10 580,00 zł, z czego 50% zostało finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, a 50% stanowiły środki budżetu Gminy Sobolew. Dzięki takiemu zaangażowaniu środków finansowych sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli była bezpłatna.

### Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobolew na lata 2009 – 2032

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobolew na lata 2009 – 2032 przyjęty został Uchwałą Nr XXIII/134/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 
25 czerwca 2009 roku.

W roku 2025 usunięto i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest w postaci zdemontowanych płyt dachowych wykonanych z azbestu w ilości 100 Mg z 43 gospodarstw domowych. Na realizację programu w 2025 roku przeznaczono kwotę 54 899,64zł na co pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na kwotę 50 000,00zł.

Również w roku 2025 usunięto i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest 
w postaci zdemontowanych płyt dachowych wykonanych z azbestu w ilości 105 Mg
z 24 gospodarstw rolnych. Na realizację programu w 2025 roku przeznaczono kwotę 57 644,62 zł na co pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 52 731,00zł

### Program ochrony środowiska dla Gminy Sobolew na lata 2025-2028 
z perspektywą do roku 2032.

Program ochrony środowiska dla gminy Sobolew na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032 przyjęty został uchwałą nr XIV/106/2025 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 
25 kwietnia 2025 r. Jest to dokument planowania strategicznego, zawierającym cele i kierunki polityki prowadzonej przez gminę, których realizacja ma przyczynić się do poprawy stanu środowiska. W poniższej tabeli przedstawiono wyznaczone w programie cele dla gminy Sobolew z zakresu ochrony środowiska oraz działania, które przysłużyły się ich realizacji w 2025 roku.

Tabela: Realizacja w 2025 r. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sobolew na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032

| Cel nadrzędny: Ochrona środowiska z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obszar interwencji | Cele | Działania w 2025 roku |
| Ochrona klimatu i jakości powietrza | Poprawa jakości powietrza | Przeprowadzenie 65 kontroli palenisk domowych, Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Sobolew Obsługa punktu Czystego powietrza |
| Gospodarka wodno-ściekowa | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej | Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce Budowa kanalizacji w miejscowości Gończyce Budowa kanalizacji w miejscowości Gończyce Budowa kanalizacji w miejscowości Godzisz Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Sobolew Budowa kanalizacji w miejscowości Sokół |
| Zagrożenie hałasem | Poprawa klimatu akustycznego poprzez zachowanie obwiązujących poziomów | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1357W Sobolew-Grabniak-Damianów (Gmina Sobolew) P- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych Modernizacja ul. Wiosennej w Sobolewie Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie Modernizacja ul. Piaskowej w Sobolewie Modernizacja ul. Liliowej w Sobolewie na działce nr 2184/23 Modernizacja ul. Leśnej w Sobolewie Modernizacja drogi gminnej na działce nr 602 w miejscowości Ostrożeń Pierwszy Modernizacja drogi gminnej na działce nr 481 w miejscowości Kownacica Modernizacja drogi gminnej na działce nr 379 w miejscowości Kaleń Pierwszy Modernizacja drogi gminnej Kaleń Drugi- Kaleń Pierwszy Modernizacja drogi gminnej na działce nr 704 w miejscowości Sokół Modernizacja drogi gminnej na działce nr 473 w miejscowości Chotynia FS - Modernizacja ul. Wiosennej w Sobolewie FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 602 w Ostrożeniu Pierwszym FS- Budowa chodnika w miejscowości Trzcianka FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 1184/2, 609 - sołectwo Sobolew II FS - Modernizacja drogi w miejscowości Kobusy FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 822/2 - sołectwo Grabniak Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie gminy Sobolew Modernizacja ul. Milanowskiej w Sobolewie wraz z budową chodnika FS - Modernizacja ul. Milanowskiej w Sobolewie wraz z budową chodnika - sołectwo Sobolew III Modernizacja drogi w miejscowości Kobusy Modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie |
| Zasoby przyrodnicze | Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych | Modernizacja budynku dworca kolejowego wraz z przylegającym parkiem Akcja Sprzątania Świata Dokonywana nasadzenia drzew |
| Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów | Poprawa gospodarki odpadami | - monitoring zamkniętego składowiska w Nowej Krępie; - odbiór wyrobów zawierających azbest w ilości 100,00 Mg z (43 gospodarstw domowych) zdeponowanych płyt azbestowych, - odbiór wyrobów zawierających azbest w ilości 105 Mg z 24 gospodarstw rolnych; - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych |
| Zagrożenia poważnymi awariami | Zmniejszenie potencjalnych negatywnych skutków awarii dla ludzi i środowiska | utrzymanie ochotniczych straży pożarnych; Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej- Uzupełnienie zapasów magazynowych na wypadek wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych Modernizacja strażnicy OSP w Ostrożeniu Drugim Zakup pralki i suszarki dla OSP Sobolew Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Sobolew |

### Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sobolew

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sobolew został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/57/2019 z dnia 6 maja 2019r. Jest to system wsparcia organizacyjnego i finansowego mieszkańców miast i gmin.  Zgodnie z programami ochrony powietrza obowiązującymi w województwie mazowieckim obowiązek określenia PONE, 
w terminie do 31 grudnia 2018 r., miały samorządy gminne właściwe dla gmin, na terenie których stwierdzono występowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5. Obowiązek dotyczy 96 gmin.

Zgodnie z art. 85 ustawy Prawo ochrony środowiska Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:

- utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;

- zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane;

- zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.

### Plan Gospodarki Niskoemisyjnej PGN dla Gminy Sobolew

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sobolew został przyjęty do wdrażania uchwałą Rady Gminy w Sobolewie Nr XVII/129/2020 z dnia 4 czerwca 2020r. i został opracowany na podstawie umowy z dnia 23 sierpnia 2019r., zawartej pomiędzy Gminą Sobolew, a Małopolską Fundacją Energii i Środowiska oraz Ecovidi Piotr Stańczuk z siedzibą w Krakowie. Celem dokumentu jest przedstawienie Planu działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów 
i CO2. Plan ten wskazuje działania w zakresie gospodarowania energią, służące ograniczeniu emisji i optymalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów. W ramach prac nad niniejszym dokumentem wykonano inwentaryzację źródeł niskiej emisji dla Gminy Sobolew, która jest 
w miarę posiadanych danych aktualizowana.

### Program Czyste Powietrze.

Gmina Sobolew w dniu 25.05.2021 r. zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie porozumienie o numerze 270/2021 (aneks 
nr 4/2025 z dnia 13.03.2025 r), dzięki któremu zobligowana została do prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze. Do jego obsługi oddelegowany został pracownik odpowiadający za pozyskiwanie funduszy w Urzędzie, który przeszedł odpowiednie szkolenie w tym zakresie.

Realizacja Programu Czyste Powietrze w Urzędzie Gminy Sobolew opiera się na następujących działaniach:

- udzielaniu informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku 
o dofinansowanie;

- podejmowaniu działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;

- wsparciu Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań  określonych w programie, z zachowaniem należytej staranności;

- wsparciu Beneficjentów w rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników, z zachowaniem należytej staranności;

- organizacji spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców;

- wydruku i zapewnieniu materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie;

- przekazywaniu mieszkańcom informacji o wydarzeniach informacyjno-promocyjnych, innych działaniach edukacyjnych oraz dostępnych materiałach zawierających informacje o Programie,

- przekazywaniu Wnioskodawcom informacji o możliwości uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu i sposobie złożenia wniosku 
o dofinansowanie za pośrednictwem banków, wraz z udostępnieniem listy banków uczestniczących w Programie;

- wizyt  u mieszkańców, połączonych z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, 
w trakcie wizyt jest przedstawiana oferta Programu Czyste Powietrze;

- informowaniu mieszkańców o wszelkich aktualnościach programowych, zmianach 
i nowych wytycznych.

Tabela: Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Sobolew – w latach 2023-2025

| Lata | Liczba złożonych wniosków | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | Kwota wypłaconych dotacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 210 | 98 | 2 961 034,74 |
| 2024 | 255 | 142 | 4 361 091,32 |
| 2025 | 279 | 165 | 5 773 627,32 |

Dane wskazują na wzrost zainteresowania programem wśród mieszkańców Gminy Sobolew. W 2025 roku liczba złożonych wniosków wzrosła o blisko 33% w porównaniu do roku 2023 
(z 210 do 279 wniosków).

Widoczny wzrost  odnotowano w wymiarze finansowym. Kwota pozyskanych i wypłaconych dotacji, które bezpośrednio zasiliły budżety domowe mieszkańców na realizację inwestycji proekologicznych, wzrosła z niespełna 3 mln zł w 2023 roku do ponad 5,77 mln zł w 2025 roku (wzrost o 95%). Łącznie w latach 2023–2025 do mieszkańców Gminy Sobolew 
w ramach programu trafiło 13 095 753,38 zł, co przełożyło się na sfinalizowanie 
405 ekologicznych przedsięwzięć.

### Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na lata 2022 – 2025 r.

Gminna Komisja ds. rozwiazywania problemów alkoholowych działała w roku 2025 na podstawie programów przyjętych na podstawie uchwały rady gminy Sobolew 
nr XXXIX/302/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na lata 2022 – 2025 r.

Ustawa zobowiązująca gminy do prowadzenia działań związanych z profilaktyką 
i rozwiazywaniem problemów alkoholowych, integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz przeciwdziałaniu narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939.). Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, które są realizowane zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r. poz.642) oraz  ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1670 z późn. zm.), a także ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1673), ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 450).

Gminny Program Rozwiazywania Problemów Alkoholowych jest dokumentem wyznaczającym cele oraz sposoby rozwiazywania problemów alkoholowych oraz uzależnień behawioralnych i związanych z ta strefa życia problemów rodzinnych i społecznych na terenie gminy Sobolew. Program stanowi kontynuacje działań prowadzonych w latach ubiegłych.

Głównymi celami Programu były:

1. Podejmowanie działań zmierzających do leczenia odwykowego: Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnej terapii oraz inicjowanie procedur sądowych o zobowiązanie do leczenia odwykowego, jeśli osoba uzależniona powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich lub uchyla się od leczenia.

2. Wsparcie dla rodzin osób uzależnionych: Udzielanie pomocy psychospołecznej 
i prawnej członkom rodzin, w których występują problemy alkoholowe, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed przemocą domową.

3. Ograniczanie dostępności alkoholu: Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (sprawdzanie zgodności z uchwałami gminy).

4. Profilaktyka i edukacja: Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, mających na celu kształtowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie alkoholizmowi w lokalnej społeczności.

W 2025r. zrealizowano następujące działania:

- Prowadzenie punktu konsultacyjnego (15 godzin w miesiącu), zatrudnianie przez GKRPA psychologa: w roku 2025 na spotkaniach udział brało:

- osoby z problemem alkoholowym – liczba porad 115

- osoby z problemem narkotykowym- liczba porad 28

- dorośli członkowie z problemem alkoholowym – liczba porad 85

- dorośli członkowie rodziny z problemem narkotykowym – liczba porad 22

- osoby, które deklarują że są lub były ofiarami przemocy – liczba porad 106

- osoby, które przyznają że stosowały/stosują przemoc - liczba porad 58

- interwencja kryzysowa – 21 spotkań (8 spotkania z mężczyznami i 13 z kobietami)

W sumie odbyło się 435 spotkań.

- Prowadzenie spotkań z psychologiem, rozmów motywacyjnych oraz posiedzeń komisji.

- Kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe.

- Organizacja warsztatów i konkursów profilaktycznych dla rodziców, dzieci szkolnych 
i członków komisji:

- Alkoholowi - STOP dla zdrowia START „Gminny konkurs wiedzy z zakresu ochrony zdrowia i zwalczania alkoholizmu” – szkoła podstawowa

- Szczęśliwi umieją dobrze wybierać zajęcia profilaktyczne z uczniami

- Etiologia współczesnych zagrożeń szkolnych – szkolenie nauczycieli

- Prawidłowe relacje rodzic-dziecko – szkolenie dla rodziców

- Szkolenie FULL Power Spirit znajdź pomysł na siebie łącznie z ankietą ewaluacyjną

- Coroczny konkurs Nasze Emocję technika LAPBOOK dla szkół podstawowych

- Dzień promocji spędzania wolnego czasu bez alkoholu- przy współpracy 
z domowym kościołem w Sobolewie

- Program UNPLUGGEG w szkołach, - wyspecjalizowane szkolenie dla pedagogów ze szkół podstawowych

- Program rekomendowany – Cukierki -  dla dzieci i młodzieży

- Program rekomendowany – Debata - dla dzieci i młodzieży

- Jak wspierać dziecko z zaburzeniami lękowo- depresyjnymi - szkolenie dla rodziców

- Konkurs wiedzy nt. Życia bł. Ks. Jerzego Popiełuszki pod hasłem – Zło dobrem zwyciężaj szkoły podstawowe

- Opiniowanie Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży z woj. Mazowieckiego przy współpracy 
z Zarządem Woj. Mazowieckiego

- Projekt Dni Gminy Sobolew - promowanie zdrowego stylu życia, integracja społeczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniem

- Szkolenie NFZ Ministerstwo Zdrowia – Profilaktyka zaadresowana do dzieci 
i młodzieży jako zadanie własne gmin i miast w kierunku działań opartych na dowodach naukowych i dobrej praktyce szkolenie komisji GKRPA

- Rola gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w systemie przeciwdziałania przemocy domowej- szkolenie dla członków GKRPA

- Szkolenie terenowe dla sprzedawców punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sobolew

- Opracowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2026-2029

- Przeprowadzenie diagnozy społecznej – program z badaniami na terenie Gminy Sobolew

- Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych. – 6 punktów

- Wyjazdy grup AA na zjazdy abstynentów do Lichenia i Częstochowy

- Współpraca z grupami AA działającymi na terenie gminy spotkania, mitingi

- Współpraca z Prokuratura Rejonową w Garwolinie, Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Garwolinie

- Współpraca z miejscowym Posterunkiem Policji w Sobolewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sobolewie, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Parafią 
w Sobolewie i Gończycach

- Zaopiniowano wydanie 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sobolew

W roku 2025 Wójt Gminy Sobolew wydał 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- do spożycia poza miejscem sprzedaży 14 zezwoleń:

- do 4,5 % oraz piwa – 5 zezwoleń,

- od 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa) – 5 zezwoleń,

- powyżej 18 % - 4 zezwolenia,

-  do spożycia w miejscu sprzedaży 3 zezwolenia ;

- do 4,5 % oraz piwa – 1 zezwolenie,

- od 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa) – 1 zezwolenie,

- powyżej 18 % - 1 zezwolenie,

- zezwolenia jednorazowe na imprezy plenerowe - 2 zezwolenia:

- do 4,5 % oraz piwa – 1 zezwolenie,

- od 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa) – 1 zezwolenie,

Stan ważnych zezwoleń na dzień 31.12.2025 r. na terenie Gminy Sobolew łącznie:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży 46 zezwoleń:

- do 4,5 % oraz piwa - 16 zezwoleń,

- od 4,5 % do 15 % (z wyjątkiem piwa) – 15 zezwoleń,

- powyżej 18 % - 15 zezwoleń,

-  do spożycia w miejscu sprzedaży – 1 zezwolenie

- zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 1 zezwolenie,

# Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Obowiązujące studium:

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew, zatwierdzone uchwałą nr XLIII/330/2022 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew.

Obowiązuje 12 częściowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przyjętych następującymi uchwałami:

- uchwała Nr V/37/99 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew - działka nr 2688,

- uchwała nr V/40/99 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew – teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej i usług oraz teren ujęcia wody,

- uchwała nr IX/81/99 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew – teren skoncentrowanej zabudowy jednorodzinnej,

- uchwała nr V/39/99 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 luty 1999 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew - teren oczyszczalni ścieków,

- uchwała nr XXXVI/192/2006 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew - teren stacji paliw oraz zabudowy usługowej

- uchwała nr VI/20/2015 Rady Gminy Sobolew z dnia 28 stycznia 2015 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew

- uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy Sobolew z dnia 31 marca 2015 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice-Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew,

- uchwała nr XXIII/184/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2020 r., 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobolew – rejon ul. Polnej i ul. Żelechowskiej – część A,

- uchwała Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy w Sobolew z dnia 15 lipca 2022 r.,  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej – część A,

- chwała Nr LII/386/2023 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej,

- uchwała Nr LVII/422/2023 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej

- uchwała Nr LX/458/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 324/1, 732 w miejscowości Sokół, gmina Sobolew – część A

- Plan miejscowy przyjęty w roku 2025 r.

- Uchwała Nr XXI/149/2025 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 listopada 2025 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębów geodezyjnych Chotynia, Sobolew oraz Godzisz - data wejścia planu w życie 06.02.2026 r.

Przystąpienia do opracowania planu ogólnego w 2024 r.:

Uchwała Nr IX/57/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Sobolew na koniec 2025 r. gmina była na etapie opiniowania i uzgadniania projektu planu ogólnego

Liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy (tzw. „WZ”) jest jednym ze wskaźników obrazujących dynamikę rozwoju budownictwa oraz poziom atrakcyjności inwestycyjnej gminy. W latach 2020–2025 Urząd Gminy wydał łącznie 852 decyzje 
o warunkach zabudowy. Analiza tego okresu wykazuje stabilne tempo inwestycyjne 
w pierwszej połowie pięciolecia oraz skok liczby postępowań w 2025 roku.

Liczba wydanych decyzji WZ w latach 2020–2025:

2020: ██████████ 100

2021: ███████████ 107

2022: ████ 45

2023: ███████ 74

2024: ██████████ 104

2025: ██████████████████████████████████████████ 422

- Początek analizowanego okresu (lata 2020, 2021) charakteryzował się wysoką 
i stabilną aktywnością inwestorów (odpowiednio 100 i 107 decyzji).

- W 2022 roku nastąpiło gwałtowne załamanie rynku – liczba wydanych decyzji spadła o ponad 57% (do 45 decyzji).

- Rok 2024 przyniósł powrót do standardowej średniej wieloletniej (104 decyzje), natomiast rok 2025 okazał się rekordowy pod względem liczby postępowań – wydano aż 422 decyzje. Oznacza to wzrost o ponad 305% w stosunku do roku poprzedniego. Tak ogromna skala wzrostu wynika z czynników formalno-prawnych. Związane to jest z ogólnokrajową reformą planistyczną (wprowadzenie Planów Ogólnych Gmin) oraz zapowiedzi zaostrzenia przepisów dotyczących wydawania warunków zabudowy. Inwestorzy indywidualni masowo składali wnioski, dążąc do uzyskania decyzji na starych zasadach przed wejściem w życie nowych regulacji.

Wydane decyzje o warunkach zabudowy w 2025 roku dotyczyły:.

- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 145 szt.

- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz gospodarczego – 136 szt.

- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu – 10 szt.

- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  – 6 szt.

- budowa budynku gospodarczego – 12 szt.

- budowa dwóch budynku gospodarczych – 6 szt.

- budowa budynku garażowego  – 4 szt.

- budowa 2 budynków garażowych  – 1 szt.

- budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 1 szt.

- budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 41 szt.

- budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 28 szt.

- budowa zespołu bateryjnych magazynów energii o łącznej mocy do 4 MW i łącznej pojemności do 16 MWh wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudową lub rozbudową istniejącej infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem istniejącej elektrowni wiatrowej na działce o numerze ewidencyjnym 18/1, obr. Sokół – 1 szt.

- budowa wiaty wolnostojącej w zabudowie zagrodowej – 1 szt.

- budowa budynku gospodarczego i budynku garażowego – 1 szt.

- budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW – 1 szt.

- budowa i montaż zespołu urządzeń infrastruktury technicznej tj. moduły fotowoltaiczne na konstrukcji wsporczej o łącznej mocy do 2 MW, kontenera stacji transformatorowej, doziemnej instalacji elektrycznej nN, urządzeń instalacyjnych i sterujących  – 1 szt.

- budowa elektrowni słonecznej o mocy do 20 MW – 1 szt.

- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej  – 4 szt.

- budowa budynku gospodarczego  w zabudowie zagrodowej – 4 szt.

- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową – 4 szt.

- rozbudowie i przebudowie budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny – 1 szt.

- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz rozbudowa budynku mieszkalnego – 1 szt.

- budowa budynku gospodarczego oraz wiaty na sprzęt rolniczy  w zabudowie zagrodowej – 1 szt.

- budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego – 2 szt.

- zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy – 1 szt.

- budowa ganku do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 1 szt.

- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego  oraz dwóch budynków gospodarczych – 1 szt.

- budowa budynku garażowo-gospodarczego – 1 szt.

- rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 1 szt.

- budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa dwóch budynków gospodarczych – 1 szt.

- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa dwóch garaży – 1 szt.

- budowa instalacji zbiornikowej wraz ze zbiornikiem naziemnym 2700 l. – 1 szt.

- budowa budynku letniskowego całorocznego, garażu i altany ogrodowej – 1 szt.

Ilość wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 11 szt.

- budowa sieci kanalizacyjnej  – 5 szt.

- budowa sieci wodociągowej – 1 szt.

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 polegającej na rozbiórce przepustu i budowie nowego przepustu w km 18+099 w ramach umowy „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w Gończycach w km 18+099 i budowie nowego obiektu inżynierskiego” – 1 szt.

- budowa krytego kortu tenisowego w Gminie Sobolew wraz – 1 szt.

- budowa ekranów akustycznych na drodze ekspresowej S17 w ramach zadania: Projekt i budowa urządzeń ograniczających oddziaływanie akustyczne na środowisko odcinków dróg S2, S8, S17 – 1 szt.

- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr GAR4471D, – 1 szt.

- przebudowa i rozbudowa sieci gazowniczej ś/c DN150 STAL na sieć gazową ś/c DN160 PE – 1 szt.

# Przedsiębiorczość

Istotnym wskaźnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Sobolew jest aktywność przedsiębiorców rejestrujących działalność w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Poniższe analizy prezentują strukturę zarejestrowanych podmiotów.

Struktura podmiotów gospodarczych według CEIDG (stan na 2025 r.)

| Status wpisu w bazie CEIDG | Główne miejsce wykonywania działalności | Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy |
| --- | --- | --- |
| Aktywny | 321 | 414 |
| Działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej | 8 | 11 |
| Zawieszony | 87 | 120 |
| Wykreślony | 277 | 328 |
| Nie rozpoczął działalności | 2 | 8 |
| RAZEM (wpisy niewykreślone) | 418 | 553 |

Łączna liczba zarejestrowanych i niewykreślonych podmiotów gospodarczych, dla których Gmina Sobolew stanowi główne miejsce wykonywania działalności, wynosi 418. Ponad 76% z tej grupy (321 podmiotów) to przedsiębiorstwa prowadzące stałą, aktywną działalność rynkową. Zauważalna różnica występuje w statystyce dotyczącej miejsca zamieszkania przedsiębiorców (553 niewykreślone wpisy, w tym 
414 aktywnych). Oznacza to, że część mieszkańców Gminy Sobolew decyduje się na prowadzenie swojej głównej aktywności biznesowej poza granicami administracyjnymi gminy.

Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych na terenie gminy wykazuje w długiej perspektywie tendencję wzrostową. Poniższa tabela przedstawia liczbę aktywnych przedsiębiorstw w latach 2012–2025:

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | 185 | 201 | 217 | 241 | 263 | 302 | 336 | 355 | 314 | 350 | 356 | 323 | 321 |

Jak wynika z przedstawionych danych, w 2025 roku liczba aktywnych podmiotów gospodarczych wyniosła 321 i zmniejszyła się nieznacznie o 2 podmioty w stosunku do roku 2024 (spadek o 0,6%). Pomimo tej minimalnej korekty, ogólna liczba przedsiębiorstw 
w stosunku do roku 2012 wzrosła o blisko 90% (z 169 do 321 firm), co potwierdza długofalowy potencjał gospodarczy gminy.

# Ochotnicze Straże Pożarne

W Gminie Sobolew działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj: Sobolew, Chotynia, Gończyce, Ostrożeń, Sokół, Kownacica, Kaleń Drugi oraz Godzisz. Trzy z nich należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Sobolew, Gończyce, Ostrożeń). Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska. W 2025 r. jednostki OSP były dysponowane 169 razy. Głównie były to pożary i miejscowe zagrożenia. Ilość wyjazdów w 2025 r. w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Ilość wyjazdów w 2025 r. w rozbiciu na poszczególne jednostki

| Nazwa jednostki OSP | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Fałszywe alarmy | Zabezpieczenie rejonu | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sobolew | 31 | 25 | 6 | 0 | 62 |
| Gończyce | 12 | 19 | 2 | 0 | 33 |
| Ostrożeń | 8 | 13 | 0 | 0 | 21 |
| Sokół | 16 | 4 | 0 | - | 20 |
| Godzisz-Kobusy | 11 | 4 | 1 | - | 16 |
| Chotynia | 2 | 4 | 1 | - | 7 |
| Kownacica | 4 | 1 | 0 |  | 5 |
| Kaleń Drugi | 2 | 3 | 0 |  | 5 |
| SUMA | 86 | 73 | 10 | 0 | 169 |

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz wspieranie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sobolew stanowiło jeden z priorytetowych obszarów działań samorządu. W roku sprawozdawczym na utrzymanie i rozwój infrastruktury OSP przeznaczono łączną kwotę 1 355 841,75 zł.

W celu podniesienia standardu technicznego oraz poprawy warunków operacyjno-szkoleniowych zrealizowano między innymi zadania:

- Zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Sobolew – łączny koszt wyniósł 860 380,00 zł, z czego kwota 150 000,00 zł stanowiła dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego (Urząd Marszałkowski).

- Modernizacja strażnicy OSP w Ostrożeniu Drugim – na prace remontowo-budowlane mające na celu poprawę stanu technicznego obiektu wydatkowano 30 000,00 zł.

- Doposażenie zaplecza socjalno-technicznego OSP Sobolew – zakupiono profesjonalną pralkę i suszarkę do ubrań specjalnych za kwotę 28 500,00 zł, co pozwala na właściwą konserwację odzieży bojowej strażaków.

- bieżące funkcjonowanie oraz zapewnienie gotowości ratowniczej jednostek OSP przeznaczono łącznie 436 961,75 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano:

- Zakup wyposażenia w ramach zadania „Mazowsze dla straży pożarnych 2025” – kwota 73 130,00 zł została przeznaczona na doposażenie jednostek w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy i środki ochrony osobistej.

- Bieżące utrzymanie jednostek z terenu gminy – kwota 363 831,75 zł pokryła koszty niezbędne do codziennego funkcjonowania formacji, w tym:

  - wypłaty ekwiwalentów dla druhów za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach,

  - comiesięczne ryczałty dla konserwatorów odpowiedzialnych za stan techniczny pojazdów,

  - zakup paliwa do wozów bojowych i sprzętu silnikowego,

  - bieżące naprawy, remonty oraz obowiązkowe przeglądy techniczne sprzętu,

  - ubezpieczenia pakietowe pojazdów pożarniczych oraz ubezpieczenia NNW strażaków-ochotników.

Dzięki poczynionym nakładom finansowym i skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, Gmina Sobolew konsekwentnie podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców, gwarantując jednocześnie właściwe warunki pracy dla druhów niosących bezinteresowną pomoc.

# Gospodarka odpadami w Gminie Sobolew w 2025 roku

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sobolew w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. realizowany był przez firmę Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o. o., ul. Cmentarna 93, 21-412 Adamów.

Na podstawie umowy  nr 5/2023 zawartej w dniu 24 maja 2023 r. na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sobolew”, oraz na podstawie aneksu do w/w umowy zawartego w dniu 30 października 2024 r. oraz umowy nr 32/2025 zawartej w dniu 23 grudnia 2025 r., wykonawca był zobowiązany do przekazywania odebranych odpadów komunalnych do instalacji komunalnej:

- Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o., Biała 185B, 21-300 Radzyń Podlaski.

- Odpady ulegające biodegradacji w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 
2025 r. do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o., Biała 185B, 21-300 Radzyń Podlaski.

- Odpady z papieru i tektury, odpady z tworzyw sztucznych, z metali, wielomateriałowe, odpady szkło białe i kolorowe luzem w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o., Biała 185B, 21-300 Radzyń Podlaski.

- Żużel, popiół paleniskowy z gospodarstw domowych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 
w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o., Biała 185B, 21-300 Radzyń Podlaski.

Odpady komunalne odbierane były na terenie gminy Sobolew w systemie pojemnikowym i workowym. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sobolew, selektywnie „u źródła” zbierane były w workach o poj. 120 l następujące rodzaje odpadów: worek w kolorze niebieskim - papier, tektura, worek w kolorze żółtym - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, worek w kolorze zielonym – szkło, worek w kolorze brązowym - odpady ulegające biodegradacji. Worki do odpadów selektywnie zbieranych dostarcza bezpłatnie wykonawca usługi.

Odpady zmieszane gromadzone były w pojemnikach o pojemności 120 l, 240l.

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Sobolew w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. odbywał się:

- papier – raz na miesiąc;

- szkło – raz na miesiąc;

- metale – raz na miesiąc;

- tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na miesiąc;

- bioodpady – w miesiącach od kwietnia do października raz na 2 tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i raz na tydzień z budynków wielolokalowych,
a w pozostałych okresach raz na miesiąc;

- popiół – styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień raz w miesiącu – 
w miesiącach kwietniu, czerwcu, sierpniu należało przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w miesiącach od kwietnia do października raz na 2 tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i raz na tydzień z budynków wielolokalowych, a w pozostałych okresach raz na miesiąc;

Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane 
i rozbiórkowe, odzież i inne tekstylia, usuwane z terenu nieruchomości w miarę potrzeb są przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanym dalej „PSZOK”. W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych działał przy ul. Żytniej 18, 08-460 Sobolew zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Odpady zielone, przez które rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów oraz odpady biodegradowalne odbierane są u źródła lub mieszkańcy kompostują we własnym zakresie, mogą również bezpłatnie dostarczać do PSZOK. Natomiast od 01.09.2020 r. ustalono roczny limit odbieranych odpadów z nieruchomości objętych gminnym systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi w ilościach:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe do 200 kg z gospodarstwa domowego,

- opony do czterech osób zamieszkujących nieruchomość – 4 szt., powyżej czterech osób zamieszkujących nieruchomość – 8 szt.,

- odpady remontowo-budowlane w ilości do 500 kg z gospodarstwa domowego,

- pozostałe odpady w każdej ilości.

Źródłem finansowania systemu odbioru odpadów komunalnych są opłaty wnoszone przez mieszkańców gminy. Wysokość opłaty zależy od ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz sposobu zbierania odpadów, tj. segregowanie odpadów lub brak segregacji.

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. na terenie Gminy Sobolew obowiązywała stawka opłaty w wys. 27,00 zł od osoby za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych oraz opłata podwyższona w przypadku braku segregacji w kwocie 54,00 zł od osoby oraz obniżona stawka opłaty w wysokości 21,00zł od osoby z tytułu zadeklarowania kompostownika.

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zostało zgłoszonych 1483 deklaracji z kompostownikiem, gdzie liczba osób uprawnionych do zniżki w wysokości 6,00 zł miesięcznie od stawki podstawowej wyniosła 4914 osób.

Koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przedstawiają się następująco:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 2 242 131,77 zł.

- Wpływy do budżetu Gminy Sobolew związane z poborem opłat śmieciowych 
w roku 2025: 1 917 144,29 zł.

- Zaległości w opłatach uiszczanych przez mieszkańców na dzień 31.12.2025 r.: 130 780,84 zł. Należności te zostaną ściągnięte od właścicieli nieruchomości
w późniejszym terminie.

- Nadpłaty: 26 826,45 zł.

- W roku 2025 wysłano 456 upomnień i wystawiono 149 tytułów wykonawczych.

- W analizowanym okresie wysłano 29 wezwań do złożenia wyjaśnień co do liczby osób zamieszkujących nieruchomość, w celu weryfikacji prawidłowości złożonych deklaracji. Prowadzona jest stała weryfikacja liczby osób ujętych 
w deklaracji a faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość.

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Sobolew w roku 2025 wyniosła 1 846,61 Mg, z czego 886,42 Mg stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (tj. 48 %) oraz odpady zebrane selektywnie 960,19 Mg (tj. 52 % ogółu zebranych odpadów komunalnych).

| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| papier | 91,025 | 30,72 | 41,43 | 60,38 | 38,60 | 43,52 |
| biodegradowalne | 138,76 | 166,48 | 184,34 | 186,08 | 215,20 | 212,02 |
| popiół | 116,96 | 159,46 | 113,06 | 73,46 | 143,98 | 238,72 |
| tworzywo sztuczne | 154,47 | 138,12 | 153,37 | 151,30 | 164,7 | 172,24 |
| szkło | 180,83 | 156,58 | 153,96 | 138,06 | 145,38 | 117,84 |
| zużyte opony | 28,16 | 10,52 | 10,52 | 21,38 | 10,06 | 33,2 |
| budowlane | 240,558 | 137,28 | 100,00 | 84,97 | 129,64 | 82,25 |
| elektrośmieci | 21,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,64 |
| zmieszane odpady komunalne | 699,83 | 670,00 | 686,48 | 717,16 | 792,82 | 886,42 |
| wielkogabarytowe | 82,02 | 32,42 | 42,72 | 18,89 | 12,81 | 44,76 |
| inne | 185,67 | 33,92 | 135,00 | 64,74 | 72,22 | 0 |
| Suma | 1939,374 | 1535,50 | 1621,00 | 1516,42 | 1725,41 | 1846,61 |

W roku 2020 z terenu Gminy Sobolew zebrano łącznie ok 1900 Mg odpadów 
w kolejnym roku ta liczba zmalała o ok 400 Mg i od roku 2021 do roku 2023 utrzymywała się na bardzo podobnym poziomie, natomiast od 2024 roczna ilość odpadów wzrasta.

Wykres: Struktura odpadów według frakcji

████████████████████████      48.0% : Zmieszane komunalne

██████                                       12.9% : Popiół

█████                                        11.5% : Biodegradowalne

████                                          9.3% : Tworzywa sztuczne

███                                           6.4% : Szkło

██                                            4.5% : Budowlane

█                                               2.4% : Wielkogabarytowe

█                                              2.4% : Papier

[                                              3.0% : Pozostałe (Opony, Elektro,

- W 2025 roku odpady zmieszane stanowiły aż 48% całego strumienia odpadów (886,42 Mg). Od 2021 roku (670,00 Mg) ich masa wzrosła o 32,3%. Pokazuje to, że mimo segregacji u źródła, ilość odpadów niesegregowanych rośnie najszybciej.

- Odpady biodegradowalne notują stabilny i nieprzerwany wzrost z poziomu 138,76 Mg (2020) do 212,02 Mg (2025).

- Tworzywa sztuczne po chwilowym spadku w 2021 roku, ich ilość systematycznie rośnie, osiągając w 2025 roku 172,24 Mg (9,3% udziału w całości).

- Popiół odnotował gigantyczny, skokowy wzrost w 2025 roku do poziomu 238,72 Mg 
(aż o 65,8% wyższy niż rok wcześniej). Może to sugerować długą i mroźną zimę w przełomie 2024/2025 lub powrót do stałych paliw grzewczych. Popiół stał się drugą największą frakcją w 2025 roku (12,9% całości).

- Odpady budowlane odnotowały długofalowy spadek z poziomu 240,56 Mg (2020) do 82,25 Mg (2025) (spadek o 65,8%).

- Ilość odpadów szklanych stale maleje – z 180,83 Mg w 2020 roku do 117,84 Mg
w 2025 roku (spadek o 34,8%). Może to oznaczać skuteczność systemów wielorazowego użytku lub zastępowanie szkła innymi opakowaniami.

# Działalność referatu komunalnego

Referat Gospodarki Komunalnej w 2025 roku realizował zadania własne gminy związane 
z utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury komunalnej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej.

## Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej

W 2025 roku Referat prowadził ciągłą eksploatację oraz bieżące utrzymanie urządzeń
i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Sobolew. Do kluczowych zadań w tym obszarze należał stały nadzór nad sprawnością techniczną infrastruktury, wykonywanie przeglądów i konserwacji oraz natychmiastowe reagowanie na sytuacje kryzysowe.

Nadrzędnym celem podejmowanych działań było zapewnienie ciągłości dostaw wody 
i odbioru ścieków, a także minimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców.

W raportowanym okresie zabezpieczono stabilne funkcjonowanie systemu poprzez sprawną eliminację zagrożeń technicznych. W 2025 roku pracownicy referatu zlikwidowali łącznie 
144 awarie na sieciach wodno-kanalizacyjnych. Każde z tych działań wymagało szybkiej interwencji w celu ograniczenia strat wody.

Pod koniec 2025 roku zrealizowano zadanie, polegające na przepięciu sieci wodociągowej łączącej miejscowości Trzcianka i Władysławów (Gmina Żelechów) od infrastruktury technicznej Gminy Sobolew. Inwestycja ta pozwoliła na odłączenie 48 nieruchomości 
z terenu sąsiedniej gminy od sieci gminnej, co przyczyni się do zmniejszenia obciążenia własnych urządzeń przesyłowych.

Jednocześnie Gmina Sobolew w dalszym ciągu zapewnia ciągłość zasilania w wodę dla:

- Miejscowości Gąsów (część zlokalizowana po stronie Gminy Sobolew wzdłuż drogi ekspresowej S17),

- Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP Wola Korycka), zabezpieczając infrastrukturę strategicznych obiektów komercyjnych (stacja paliw Orlen oraz restauracja McDonald’s).

## Obsługa gminnej oczyszczalni ścieków

W 2025 roku Referat zapewniał bieżące funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków. Zakres wykonywanych prac obejmował obsługę urządzeń technologicznych, kontrolę procesu oczyszczania ścieków oraz utrzymanie właściwych parametrów pracy oczyszczalni zgodnie z obowiązującymi normami i pozwoleniami. Prowadzono regularny nadzór nad pracą pomp, dmuchaw oraz pozostałych urządzeń technologicznych. Wykonywano także prace związane z gospodarką osadową, utrzymaniem obiektu oraz usuwaniem bieżących usterek i awarii. Oczyszczalnia ścieków została wyposażona w nową stację zlewną, zastępując tym samym już wysłużoną i funkcjonującą od początku istnienia i jednocześnie sprawiającą najwięcej problemów stację.

## Obsługa stacji uzdatniania wody

Na terenie gminy Sobolew znajdują się trzy Stacje Uzdatniania Wody. Ilość zużytej wody w 2025 roku to 497 777 m3 (wzrost o 22 274m3 w stosunku do roku ubiegłego). Szacowana strata zużycia wody z tytułu awarii, płukania filtrów od 2%  do 3%, czyli 
ok. 12 444 m3 wody.

- SUW Gończyce: 225 152 m³

- SUW Sobolew: 235 584 m3

- SUW Grabniak: 37 041 m3

Liczba umów na dostarczenie wody wynosi: 2988.

Liczba umów na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków wynosi: 897.

Liczba awarii w 2025 roku – 144.

Łączna kwota wpływu z tytułu wystawionych rachunków za wodę i ścieki w 2025 r. to
3 145 359,03 zł brutto.

W ramach realizowanych zadań prowadzono stały monitoring pracy urządzeń technologicznych, kontrolę parametrów jakościowych wody oraz bieżącą konserwację urządzeń i instalacji. Wykonywano również czynności związane z utrzymaniem sprawności pomp, filtrów, układów sterowania oraz agregatów. Wymieniono 47 sztuk wodomierzy, było to spowodowane awariami, a także koniecznością założenia nowych wodomierzy oraz wymianą z ryczałtów na wskazania wodomierzowe.

## Działania inwestycje i modernizacyjne

W roku sprawozdawczym Referat Gospodarki Komunalnej realizował szereg działań mających na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury komunalnej oraz zwiększenie niezawodności systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy. Prace były dostosowywane do bieżących potrzeb i obejmowały m.in. modernizację urządzeń, wymianę wyeksploatowanych elementów sieci oraz działania usprawniające funkcjonowanie poszczególnych obiektów. Podejmowane przedsięwzięcia służyły przede wszystkim podniesieniu efektywności eksploatacyjnej urządzeń, ograniczeniu ryzyka występowania awarii, a także zapewnieniu mieszkańcom właściwego standardu świadczonych usług komunalnych. Do najważniejszych działań zrealizowanych przez Referat Gospodarki Komunalnej należały:

- wykonie remontu świetlicy w OSP w Sobolewie (wspólnymi siłami z ochotnikami OSP Sobolew);

- malowanie sali widowiskowej w budynku UG połączonej z naprawą oświetlenia

- wymiana instalacji wodociągową w szkole w Sobolewie – kuchnia;

- generalny remont budynku dawnego sklepu w celu przystosowania na poczekalnię 
i kasę biletową – remont obejmował całkowitą wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, pokrycia dachowego, elewacji, stolarki drzwiowej 
i okiennej;

- remont kompleksowy łazienki w szkole podstawowej w Sobolewie;

- zagospodarowanie terenu przy PKP – nowe nasadzenia, ławki, oświetlenie

- wykonanie nowego zadaszenia;

- wykonie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sobolewie w ulicy Liliowej;

- wykonanie kanalizacji sanitarnej w Sobolewie w ul. Spacerowej;

- zaadaptowanie pomieszczenia w budynku UG z przeznaczeniem na serwerownię;

- dokonanie rozbiórki starego budynku kas biletowych;

- wykonanie kostki brukowej placu zabaw w Ostrożeniu Drugim i zamontowano kosz do koszykówki;

- wykonanie progów zwalniających: Grabniak, Sobolew, ul. Wiejska, ul. Brzozowa;

- organizowanie PSZOK dla mieszkańców;

- przeprowadzenie akcji odbioru folii rolniczej od rolników;

- oddanie do utylizacji – 23,4 Mg (2 TIRy) zużytych opon samochodowych pochodzących z PSZOK;

- wymiana niesprawnych hydrantów na terenie gminy – 15 sztuk;

- malowanie i naprawa wnętrza na stacji uzdatniania wody w Gończycach.

W minionym roku sprawozdawczym doposażono gminne zasoby sprzętowe w nowe urządzenia, co wpłynie na poprawę efektywności działań oraz rozszerzenie katalogu realizowanych zadań, zakupiono m.in.

- Przyczepa Temared do przewozu mini koparki CAT 301.7D;

- Traktorek STIGA – kosiarka wraz z pługiem do odśnieżania;

- Ciągnik Renault Ares 616RZ;

- Kosiarka spalinowa do trawy Honda MP51SH;

- Kosiarka bijakowa na wysięgniku wraz z dostawką do obcinania gałęzi.

# Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Rada Gminy w Sobolewie przyjęła uchwałą nr VIII/48/2024 z dnia 24 października 2024 r. „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie — na 2025 r." W budżecie Gminy Sobolew na 2025 rok na realizację zadań publicznych objętych tym Programem przeznaczono kwotę 320 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Wójt w dniu 13 stycznia 2025 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2025 r. Do konkursu zgłoszonych zostało 6 ofert:

- Stowarzyszenie Miłośników Piłki Nożnej Progres Garwolin tytuł zadania: „Szkolenie dzieci oraz współzawodnictwo w piłce nożnej” – wnioskowana kwota 15 000,00 zł.

- Klub Sportowy Stowarzyszenie „PROMNIK GOŃCZYCE” tytuł zadania: „Rozwój Klubu Sportowego Stowarzyszenie Promnik Gończyce w roku 2025” – wnioskowana kwota 62 500,00 zł.

- Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Sobolew tytuł zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2025 r.” – wnioskowana kwota 120 000,00 zł.

- Uczniowski Klub Sportowy Promnik Gończyce tytuł zadania: „Sport, Pasja, Zdrowie – Razem po Sukces!” – wnioskowana kwota 72 500,00 zł

- Stowarzyszenie „Mazurki Gończyce” tytuł zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sobolew” – wnioskowana kwota 30 000,00 zł

- KTS – Klub Tenisowy Sobolew tytuł zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dyscyplina: tenis ziemny) na terenie gminy Sobolew” – wnioskowana kwota 10 000 zł.

Dotacje zostały przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela: Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane w trybie konkursowym

| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stowarzyszenie Miłośników Piłki Nożnej Progres Garwolin | „Szkolenie dzieci oraz współzawodnictwo w piłce nożnej” | 15 000,00 zł |
| 2. | Klub Sportowy Stowarzyszenie „PROMNIK GOŃCZYCE” | „Rozwój Klubu Sportowego Stowarzyszenie Promnik Gończyce w roku 2025” | 62 500,00 zł |
| 3. | Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Sobolew | „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2025 r.” | 120 000,00 zł |
| 4. | Uczniowski Klub Sportowy Promnik Gończyce | „Sport, Pasja, Zdrowie – Razem po Sukces!” | 72 500,00 zł |
| 5. | Stowarzyszenie „Mazurki Gończyce” | „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sobolew” | 30 000,00 zł |
| 6. | KTS – Klub Tenisowy Sobolew | „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dyscyplina: tenis ziemny) na terenie gminy Sobolew” | 10 000,00 zł. |

Ostatecznie Kluby wykorzystały dotacje w następujących kwotach:

- Stowarzyszenie Miłośników Piłki Nożnej Progres Garwolin – 15 000,00 zł;

- Klub Sportowy Stowarzyszenie „PROMNIK GOŃCZYCE” – 62 500,00 zł;

- Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Sobolew – 120 000,00 zł;

- Uczniowski Klub Sportowy Promnik – 72 500,00 zł;

- Stowarzyszenie „Mazurki Gończyce” – 30 000,00 zł;

- KTS – Klub Tenisowy Sobolew – 10 000 zł.

„Małe granty”

W 2025 r. jeden raz udzielono dotacji w ramach tzw. „małych grantów”.

Tabela: Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane w trybie „małych grantów”

| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni” | Przedstawienie „Zaginiona Czapka Świętego Mikołaja” | 10 000,00 zł |

Ostatecznie Klub Seniora „Pogodni”  wykorzystały dotacje w kwocie 10 000,00 zł.

Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie w 2025 r. wzrósł wobec roku poprzedniego.

Cel główny programu, określony jako budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą Sobolew, a podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego poprzez efektywne wykorzystanie potencjału organizacji w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Sobolew - został osiągnięty.

## Działalność Gminnego Domu Kultury w Sobolewie

Gminny Dom Kultury ma swoją siedzibę w Sobolewie oraz Filię w Gończycach. Jest miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych, sprzyjającym aktywnemu uczestnictwu 
w życiu kulturalnym gminy. Głównym celem Domu Kultury jest tworzenie różnorodnych zajęć obejmujących działalność w zakresie sztuk plastycznych, tańca, rzeźby, ceramiki, teatru, gry na instrumentach oraz rękodzielnictwa.

Organizowane wydarzenia kulturalne, artystyczne, społeczne i edukacyjne przyciągają liczne grono uczestników, dlatego oferta programowa Gminnego Domu Kultury odpowiada na zróżnicowane potrzeby i oczekiwania mieszkańców, reprezentujących różne grupy wiekowe.

Siedziba Gminnego Domu Kultury w Sobolewie dysponuje nowoczesną, dobrze wyposażoną i funkcjonalnie zorganizowaną pracownią plastyczną, która stanowi ważne miejsce rozwoju twórczego mieszkańców w różnym wieku. Przestrzeń pracowni została zaprojektowana 
w sposób zapewniający komfort, bezpieczeństwo oraz swobodę pracy zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak i grupowych.

W 2025 roku pracownia kontynuowała proces modernizacji rozpoczęty w 2024, doposażono przestrzeń w nowe, głębokie, stabilne i bezpieczne meble. Zastosowane wyposażenie umożliwia wygodne przechowywanie materiałów plastycznych, narzędzi oraz prac uczestników, a jednocześnie sprzyja utrzymaniu porządku i dobrej organizacji przestrzeni.

W pracowni odbywają się systematyczne zajęcia plastyczne i malarskie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, rozwijające zdolności manualne, wyobraźnię oraz wrażliwość estetyczną uczestników. Organizowane są również warsztaty okolicznościowe, tematyczne 
i międzypokoleniowe, które integrują lokalną społeczność i pozwalają na twórcze spędzanie czasu wolnego.

Pracownia plastyczna jest także miejscem realizacji zajęć edukacyjnych w ramach programu „Młody Naukowiec”, podczas których uczestnicy poprzez działania plastyczne i eksperymenty rozwijają ciekawość świata, kreatywność oraz umiejętność nieszablonowego myślenia. Dzięki odpowiednim warunkom lokalowym i wyposażeniu możliwe jest prowadzenie zajęć w sposób bezpieczny, inspirujący i dostosowany do potrzeb różnych grup wiekowych.

W obiekcie znajduje się również sala widowiskowa z zapleczem scenicznym, mogąca pomieścić około 170 osób. Jest to przestrzeń wielofunkcyjna, w której realizowane są zajęcia rytmiczno-muzyczne, gimnastyka artystyczna, trening funkcjonalny, aerobik, balet, zajęcia teatralne dla seniorów, zajęcia Szkoły Tańca „Artis”, Zumba, a także lekcje gry na pianinie 
i gitarze.

Sala widowiskowa stanowi również miejsce organizacji licznych wydarzeń kulturalnych i artystycznych, takich jak koncerty, Przeglądy Kolęd i Pastorałek, Przeglądy Małych Form Teatralnych, Koncert Noworoczny, seanse kina dla dzieci oraz spotkania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sobolewskiej. Przestrzeń ta jest także udostępniana na potrzeby szkoleń 
i spotkań zewnętrznych. Sala jest w pełni zagospodarowana, odnowiona i dostosowana do realizacji różnorodnych form działalności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej.

Gminny Dom Kultury w Sobolewie posiada również nowoczesną i w pełni wyposażoną pracownię ceramiczną, która skupia wokół siebie dużą liczbę uczestników ze wszystkich grup wiekowych. Pracownia ta cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i osób dorosłych oraz seniorów.

W pracowni ceramicznej prowadzone są regularne zajęcia ceramiczne dla dzieci (w dwóch grupach), zajęcia dla dorosłych oraz zajęcia dedykowane seniorom. Ponadto organizowane są warsztaty ceramiczne dla szkół, przedszkoli oraz Kół Gospodyń Wiejskich, osób niepełnosprawnych, podczas których uczestnicy poznają podstawowe i zaawansowane techniki pracy z gliną, w tym tajniki ręcznego lepienia, formowania oraz szkliwienia wyrobów ceramicznych.

Zajęcia w pracowni ceramicznej rozwijają zdolności manualne, kreatywność i wrażliwość artystyczną uczestników, a także stanowią atrakcyjną formę edukacji artystycznej i integracji międzypokoleniowej.

Placówka oferuje również Galerię Korytarz, która jest otwarta dla odwiedzających codziennie. Przestrzeń ta pełni funkcję wystawienniczą i regularnie, co miesiąc, prezentuje twórczość artystów lokalnych, ogólnopolskich, a także zagranicznych. W Galerii Korytarz eksponowane są różnorodne formy sztuki, takie jak malarstwo, fotografia oraz poezja.

Galeria stanowi ważne miejsce spotkań kulturalnych, sprzyjające wymianie myśli, dialogowi artystycznemu oraz integracji środowisk twórczych i lokalnej społeczności. Dzięki swojej dostępności i różnorodności prezentowanych prac przyczynia się do popularyzacji sztuki oraz budowania wrażliwości artystycznej wśród odbiorców.

W ofercie Gminnego Domu Kultury znajduje się również ogólnodostępna siłownia – bezpłatna przestrzeń przeznaczona dla osób dorosłych, umożliwiająca indywidualne ćwiczenia i aktywne spędzanie czasu wolnego. Siłownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, zapewniając mieszkańcom swobodny dostęp do aktywności fizycznej w dogodnych porach dnia.

Placówka posiada również Filię w Gończycach, w której prowadzone są zajęcia skierowane zarówno do dzieci, jak i do osób dorosłych. Oferta edukacyjno-artystyczna obejmuje m.in. profesjonalne zajęcia z malarstwa dla dzieci, zajęcia plastyczne realizowane w dwóch grupach, zajęcia taneczno-ruchowe „Dance Craft – szkoła tańca i zabawy”, Zumbę dla dorosłych a także lekcje gry na pianinie. Posiada również siłownię otwartą w dni tygodnia 
w godz. 18.00-20.00. Działalność Filii w Gończycach sprzyja rozwijaniu pasji artystycznych, aktywnemu spędzaniu czasu wolnego oraz integracji lokalnej społeczności

Gminny Dom Kultury w Sobolewie prowadzi ścisłą i stałą współpracę z Klubem Seniora „Pogodni”. Klub posiada swoje pomieszczenia w dolnej części siedziby GDK w Sobolewie, gdzie regularnie odbywają się cykliczne spotkania jego członków.

Seniorzy aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym placówki, biorąc czynny udział 
w przedstawieniach, koncertach oraz uroczystościach patriotycznych. Występują na scenie, przygotowując własne programy artystyczne, a także reprezentują Gminny Dom Kultury podczas wydarzeń plenerowych, w tym Dni Gminy Sobolew, prezentując swoje spektakle 
i inicjatywy artystyczne.

Współpraca z Klubem Seniora sprzyja integracji międzypokoleniowej, aktywizacji osób starszych oraz wzmacnianiu ich roli w lokalnym życiu kulturalnym.

Istotnym elementem działalności Gminnego Domu Kultury w Sobolewie jest współpraca 
z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Sobolewskiej. Towarzystwo organizuje comiesięczne spotkania, w których uczestniczą lokalni pasjonaci historii, a także wybitni historycy 
i naukowcy z całej Polski. Działalność Towarzystwa rozwija się we współpracy z Muzeum Historii w Warszawie, co przyczyniło się do podniesienia rangi i jakości prowadzonych inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji historii regionu. Spotkania te stanowią ważną przestrzeń wymiany wiedzy, dyskusji naukowej oraz integracji lokalnej społeczności wokół dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy.

NAJWAŻNIEJSZE I WIĘKSZE WYDARZENIA, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W 2025 ROKU.

Na początku 2025 roku w Gminnym Domu Kultury w Sobolewie odbył się Koncert Noworoczny, który w wyjątkowy sposób zainaugurował kulturalny kalendarz placówki. Wydarzenie miało charakter integracyjny i międzypokoleniowy, łącząc występy artystyczne 
z podsumowaniem działań twórczych mieszkańców. W programie znalazł się m.in. spektakl mikołajkowy przygotowany przez Klub Seniora „Pogodni”, wspólne kolędowanie z Izabelą Bożek i Kamilem Ostrowskim, a także uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Kartka Świąteczna”, skierowanego do uczniów wszystkich grup wiekowych. Ważnym punktem wydarzenia był również koncert uczniów uczestniczących w zajęciach gry na pianinie, którzy zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne rozwijane podczas regularnych zajęć w GDK.

Bal Karnawałowy, odbywający się z bezpłatnym wstępem, okazał się dużą atrakcją zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Impreza została zorganizowana we współpracy z Farmą Iluzji 
i przyciągnęła liczną grupę uczestników. Podczas wydarzenia nie brakowało zabaw, śmiechu i atrakcji, które zapewniły uczestnikom wspaniałą, radosną zabawę przez cały czas trwania balu.

Gminny Dom Kultury w Sobolewie organizuje również Festiwal Piosenki Harcerskiej 
i Turystycznej, skierowany do harcerzy z terenu gminy i okolic. Wydarzenie odbywa się we współpracy z Ewą Kopacz i stanowi okazję do prezentacji umiejętności muzycznych, integracji środowiska harcerskiego oraz propagowania wartości turystycznych i patriotycznych wśród młodzieży.

Zespół ,,Ambitus’’ zaprezentował wspaniałe utwory z repertuaru ,,Śpiewnik Seweryna Krajewskiego’’ co przyciągnęło liczną publiczność i spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. Występ był okazją do wspólnego obcowania z muzyką wysokiej jakości i stanowił ważny element kulturalnej oferty Gminnego domu Kultury w Sobolewie

25 maja 2025 odbył się Wieczór Kabaretowy ,,Z życia wzięte, z humorem podane czyli: STARSZA MŁODZIEŻ DAJE CZADU’’. Spektakl przygotowany przez seniorów Klub Seniora ,,POGODNI” był pełen humoru i dobrego nastroju. Uczestnicy zaprezentowali różnorodne skecze i zabawne scenki, które wywołały salwy śmiechu wśród publiczności. Wydarzenie zgromadziło pełną salę widzów, a atmosfera była wyjątkowo radosna i przyjazna

7 czerwca odbył się ,,Dzień Dziecka’’. Współpraca z Klubem Seniora i przedstawienie ,,Wiersze dzieciom’’ na scenie w GDK ,  a następnie animacje i atrakcje dla dzieci w plenerze w parku przy Urzędzie Gminy. Malowanie buziek, malowanie na streczu, warsztaty biblioteczne, warsztaty ceramiczne, warsztaty rytmiczno- muzyczne, pokaz sprzętu strażackiego ,popcorn, wata cukrowa, potrawy regionalne przygotowane przez Klub Seniora. Był to wyjątkowy czas gromadzący dzieci, rodziców oraz dziadków.

Największym wydarzeniem organizowanym przez Gminny Dom Kultury w Sobolewie oraz Urząd Gminy były Dni Gminy Sobolew. Odbył się III Bieg Uliczny o Puchar starosty Garwolińskiego , następnie na scenie w programie imprezy udział wzięli zarówno znani artyści; jak Maciej Smoliński oraz zespół Akcent z Zenonem Martyniukiem na czele, jak 
i lokalni wykonawcy, w tym Klub Seniora „Pogodni”, który wystąpił w humorystycznym kabarecie. Na zakończenie całości do godziny 01 w nocy grał zespół ,,Nonsens’’

Wydarzenie przyciągnęło liczną publiczność, w tym wielu przyjezdnych gości, stając się ważną atrakcją nie tylko dla mieszkańców gminy, ale także dla osób spoza jej granic. Dni Gminy Sobolew stały się okazją do integracji społeczności lokalnej, wspólnej zabawy 
i promocji kultury oraz talentów artystycznych regionu.

3 sierpnia odbyły się w Godziszu uroczystości 10 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej, nadanie sztandaru oraz otwarcie nowej świetlicy.

7 września drugim ważnym wydarzeniem organizowanym przez Gminny Dom Kultury 
w Sobolewie były Dożynki, które po kilku latach przerwy zostały ponownie zorganizowane. Wydarzenie to, to współpraca pomiędzy Urzędem Gminy, Gminnym Domem Kultury 
i Parafią w Sobolewie.

Wydarzenie zgromadziło liczną publiczność i było okazją do integracji mieszkańców gminy. W jego ramach odbyły się dwa konkursy: na najpiękniejszy ogród w gminie Sobolew oraz na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Podczas Dożynek lokalne Koła Gospodyń Wiejskich prezentowały swoje wyroby kulinarne, przyczyniając się do promocji tradycji regionalnych 
i kultury ludowej.

Ważnym wydarzeniem, które zgromadził wielu zwolenników były warsztaty z wykonywania baniek ogniowych, to sprawdzona , naturalna metoda wsparcia zdrowia.

Następnym wydarzeniem, o którym warto wspomnieć, było spotkanie autorskie z Alicją Patey-Grabowską. To poetka znana i ceniona na skalę światową, której twórczość od lat porusza czytelników w wielu krajach. Spotkanie odbyło się w Gminnym Domu Kultury 
i zgromadziło grono miłośników poezji oraz mieszkańców zainteresowanych literaturą.

Podczas wydarzenia autorka opowiadała o swojej drodze twórczej, inspiracjach oraz kulisach powstawania swoich wierszy. Nie zabrakło również fragmentów jej poezji, które zostały odczytane przez samą poetkę, co nadało spotkaniu wyjątkowo osobisty i nastrojowy charakter. Uczestnicy mieli okazję zadawać pytania, dzielić się refleksjami oraz porozmawiać z artystką, dzięki czemu spotkanie przybrało formę żywego dialogu między twórcą 
a odbiorcami.

W 2025 roku obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą 
w kościele Świętej Rodziny w Sobolewie. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem przy Szkole Podstawowej w Sobolewie, oddając hołd bohaterom walk 
o wolność ojczyzny.

Dalsza część obchodów odbyła się w Gminnym Domu Kultury, gdzie Klub Seniora „Pogodni” zaprezentował na scenie przedstawienie przygotowane specjalnie na tę okazję. Seniorzy aktywnie włączyli się w jego realizację, łącząc elementy edukacji historycznej z działaniami artystycznymi. Występ stanowił ważny punkt programu święta, przyciągając licznych mieszkańców oraz sprzyjając integracji lokalnej społeczności.

Kabaret FIFA RAFA  16 listopada zgromadził wielu odbiorców, było to 90 minut  pełne radości nieustającej zabawy, śmiechu i rewelacyjnych skeczy, które całkowicie pochłonęły publiczność.

8 grudnia w Gminnym Domu Kultury odbyły się Gminne Mikołajki, które przyciągnęły dzieci 
z przedszkoli i szkół z terenu gminy Sobolew oraz uczestników ze Szkoły dla Osób Niepełnosprawnych w Przyłęku. Wydarzenie rozpoczęło się spektaklem przygotowanym przez Klub Seniora „Pogodni”, w którym seniorzy włączyli się aktywnie w przygotowanie inscenizacji, łącząc edukację artystyczną z zabawą dla najmłodszych.

Podczas spotkania dzieci uczestniczyły w quizie mikołajkowym z nagrodami, rozwijając swoją wiedzę w świątecznej, radosnej atmosferze. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania kolęd i utworów świątecznych, które uświetniły cały program i wprowadziły uczestników w bożonarodzeniowy nastrój.

Mikołajki stały się wyjątkową okazją do wspólnego świętowania i budowania więzi w lokalnej społeczności.

Grudzień był wyjątkowo pracowitym i twórczym miesiącem w Gminnym Domu Kultury. Oprócz realizacji codziennych zajęć stałych, placówka aktywnie włączyła się w projekt „Wyjście z klasą”, realizowany we współpracy ze szkołami z terenu gminy Sobolew. 
W ramach projektu dzieci uczestniczyły w różnorodnych warsztatach ceramicznych, podczas których mogły rozwijać swoje umiejętności manualne i artystyczne, a także poznawać techniki pracy z gliną.

Równocześnie pracownicy domu kultury angażowali się w przygotowania świąteczne, organizując dekoracje, zajęcia tematyczne i wydarzenia towarzyszące okresowi Bożego Narodzenia. Miesiąc ten był również czasem intensywnej współpracy ze szkołami, podczas której łączono codzienne obowiązki edukacyjne z działaniami artystycznymi. Dzięki temu uczestnicy mogli nie tylko rozwijać swoje pasje, lecz także spędzać czas w kreatywny
i integrujący sposób, co podkreślało rolę kultury i edukacji artystycznej w życiu lokalnej społeczności.

## Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury. Usługi biblioteczne realizowane są przez Bibliotekę w Sobolewie oraz Filię Biblioteczną w Gończycach. W 2025 roku placówki były czynne przez 5 dni
w tygodniu (40 godzin tygodniowo), w tym również w soboty. Budżet instytucji przekazany przez Gminę Sobolew wyniósł 231 823 zł, a obsługę kadrową zapewniało 2 pracowników na pełnych etatach.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku łączny zasób biblioteczny wynosił 28 249 woluminów, z czego:

- Biblioteka w Sobolewie: 18 557 woluminów

- Filia w Gończycach: 9 692 woluminów

W 2025 roku zbiory powiększyły się o 1 491 nowości wydawniczych na łączną kwotę 42 012 zł. Zakup ten został sfinansowany w równych częściach ze środków własnych oraz dotacji zewnętrznej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (po 21 000 zł).

- Wydatki w podziale na placówki: Sobolew – 728 książek (20 963 zł); Gończyce – 763 książki (21 049 zł).

- Selekcja zbiorów: W ramach aktualizacji zasobów wycofano 719 zniszczonych lub nieaktualnych woluminów.

2. Obsługa czytelników i wskaźniki biblioteczne

W bazie instytucji zarejestrowanych było łącznie 2 162 czytelników (w tym 368 dzieci i młodzieży do 15 roku życia). Dane dotyczące realnego wykorzystania zbiorów w 2025 roku przedstawiają się następująco:

| Wskaźnik | Biblioteka Sobolew | Filia Gończyce | Łącznie |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktywni czytelnicy | 425 | 555 | 980 |
| Liczba wypożyczeń | 6 011 | 6 792 | 12 803 |
| Liczba odwiedzin | 3 786 | 4 876 | 8 662 |

Największym zainteresowaniem użytkowników cieszyła się literatura beletrystyczna, publikacje historyczne oraz literatura dziecięca. Obsługa ruchu czytelniczego oraz udostępnianie katalogu on-line odbywały się w pełni zautomatyzowanym systemie komputerowym.

3. Działalność kulturalno-edukacyjna i kierunki rozwoju

W 2025 roku biblioteka zorganizowała 22 wydarzenia o charakterze edukacyjnym 
i projakościowym (lekcje biblioteczne, konkursy, wystawy), w których wzięło udział 510 osób. Działania te realizowane były we współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji dzieci i młodzieży.

Wnioski z analizy rocznej wskazują na stabilny poziom czytelnictwa na terenie gminy. Do priorytetowych kierunków rozwoju instytucji na kolejny okres należą: dalsza cykliczna wymiana i wzbogacanie księgozbioru, wzmacnianie pozycji biblioteki jako lokalnego centrum kultury oraz rozbudowa oferty edukacyjnej dla najmłodszych mieszkańców.

# Pomoc społeczna i wsparcie rodzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy, powołany uchwałą Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 1991 r. Ośrodek realizuje zadnia własne  i zlecone gminie. Ośrodkiem kieruje kierownik, który działa jednoosobowo 
i odpowiada za całokształt działalności. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej realizowanie są w oparciu o ustawę pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. obejmującą działania osłonowe i aktywizujące, w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są, w stanie rozwiązać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Analogicznie jak w latach poprzednich, misją Ośrodka było efektywne i skuteczne wspieranie mieszkańców gminy Sobolew. Na bazie wieloletnich doświadczeń w realizacji zadań spoczywających na Ośrodku, kładziono szczególny nacisk na zapewnienie możliwie najwyższej jakości świadczonych usług, podnoszenie kompetencji kadry oraz oferowanie mieszkańcom gminy form wsparcia stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby.

Kadra Ośrodka:

Tabela: Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobolewie w 2025 r.

| Dział /stanowisko | Liczba osób zatrudnionych |
| --- | --- |
| Kierownik | 1 |
| Główny Księgowy | 1 |
| Pracownicy socjalni terenowi | 3 |
| Inspektor ds. świadczeń rodzinnych | 1 |
| Asystent rodziny | 1 |
| Opiekunki domowe | 3 |
| RAZEM | 10 |

Celem działalności GOPS jest:

- wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie w miarę możliwości do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienia im życia 
w warunkach odpowiadających godności człowieka,

- zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,

- zapewnienia profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,

- integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie.

Do głównych zadań realizowanych przez GOPS należy:

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

- pracy socjalnej,

- prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

- analiza i ocenia zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomoc w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ponadto w 2025 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Sobolewie realizował zadania w zakresie:

- świadczeń rodzinnych,

- funduszu alimentacyjnego,

- postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

W 2025 r. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Sobolewie wydatkowała łącznie: 5 070 782,95 zł. z czego

- ze środków dotacji z budżetu państwa kwotę: 3 689 411,11 zł.

- ze środków własnych kwotę: 1 381 371,84 zł.

Pomoc społeczna:

Na dzień 31.12.2025 r. w gminie Sobolew zamieszkiwało, 8039 osób (dane USC) Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje, osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 1010,00 zł, natomiast osobie w rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 823,00 zł. Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu (art.7):

  - ubóstwa,

  - sieroctwa,

  - bezdomności,

  - bezrobocia,

  - niepełnosprawności,

  - długotrwałej lub ciężkiej choroby,

  - przemocy w rodzinie,

  - 7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

  - potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

  - bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

  - domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

  - trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy  udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 pkt. 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,

  - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

  - alkoholizmu lub narkomanii,

  - zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

  - klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc społeczna może być świadczona w formie pieniężnej i niepieniężnej, a podstawą przyznania pomocy - niezależnie od formy – jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie na tej podstawie stosownej decyzji. Pomoc społeczna może zostać udzielona z urzędu, jednak przeprowadzenie wywiadu środowiskowego zazwyczaj poprzedzone jest podaniem wnioskodawcy o pomoc, do podania powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające sytuację dochodową i osobistą rodziny. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego dokładnie określa między innymi sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Natomiast art. 107 ust. 5 b ustawy 
o pomocy społecznej bardzo dokładnie precyzuje dokumenty, na podstawie których należy ustalać sytuację osobistą, rodzinną i dochodową osób korzystających z pomocy.

Realizując, zadania ww. ustawy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobolewie w 2025 roku objął, świadczeniami pomocy społecznej następującą ilość osób/rodzin:

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną:

- Dożywianie 55 osób,

- Zasiłki stałe 14 osób,

- Zasiłki okresowe 3 rodziny,

- Zasiłki celowe 40 rodziny,

- DPS 6 osób,

- Rodziny zastępcze 8 dzieci,

- Placówki wychowawcze (dom dziecka) 1 dziecko,

- Usługi opiekuńcze 28 osób starszych,

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 osoby,

- Prace społecznie użyteczne 10 osób,

Program "Posiłek w szkole i w domu"

Program przewiduje wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W 2025r. z takiej formy pomocy skorzystało 55 osób.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa 2021-2027:

W ramach pracy socjalnej dla 89 rodzin z Gminy Sobolew zostały wydane skierowania umożliwiające odbiór artykułów spożywczych.

Wyjazdy dla dzieci:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobolewie w ramach pracy socjalnej przeprowadził rekrutację dzieci, które w okresie letnim oraz zimowym wzięły udział w wypoczynku 
w miejscowości Biały Dunajec. Liczba dzieci, miejsce kolonii letnich oraz zimowych, oraz kryteria naboru zostały wskazane przez organizatora stowarzyszenie imienia Teresy Kras. 
W roku 2025 z tego typu wypoczynku skorzystało w 18 dzieci.

Pomoc w formie pracy socjalnej:

Jednym z głównych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie pracy socjalnej. Praca socjalna dotyczyła rodzin ubiegających się o pomoc finansową, a także bardzo często osób i rodzin, które nie korzystały ze świadczeń finansowych z tutejszego ośrodka. Obejmowała swoją działalnością rodziny uwikłane w konflikty, przemoc psychiczną bądź fizyczną, uzależnienia, które negatywnie wpływały na dobro małoletnich dzieci lub innych członków rodziny. Praca socjalna jest to jedna z bardzo ważnych, wymagających czasu form pomocy. Klienci pomocy społecznej bardzo często oczekują wykonania zadań przez pracownika socjalnego bez ich udziału. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób oraz rodzin, którym pomagają w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych, jak i codziennych problemów. Rozwiązywanie problemów socjalnych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej wymaga szerokiej współpracy z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Do najważniejszych naszych partnerów należą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, Posterunek Policji w Sobolewie, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, lekarze rodzinni, Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie. Pracownik socjalny musi kreatywnie dostosować narzędzie pracy socjalnej do dynamicznie modyfikujących się zmian w społeczeństwie.

Szlachetna paczka edycja 2025:

W roku 2025 pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie włączyli się 
w akcję Szlachetna Paczka, pośredniczyli w sprawach formalnych oraz dotarciu wolontariuszy do osób potrzebujących. Z naszej gminy zostało obdarowanych 5 rodzin, 
w tym 3 dzieci.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej:

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni, w sprawach świadczeniobiorców, którzy nie posiadali ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W roku 2025 zostały wydane 2 decyzje dla osób nieposiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

Asystent rodziny:

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobolewie zatrudniony jest 1 asystent rodziny. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo -wychowawczych, prowadzenie gospodarstwa domowego, radzenie z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny pracuje z rodziną na podstawie planu pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta. Liczba rodzin, z którymi współpracuje  asystent rodziny w tym samym czasie, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań jednak nie, może przekraczać 15 rodzin.

W naszej gminie opieką asystenta rodziny objętych w roku 2025 było 10 rodzin, w tym 
33 dzieci.

Program ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością’’ - edycja 2025

W 2025 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobolewie pozyskał środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu ,,Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością’’. Program ten ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Realizacja Programu ma na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej umożliwiają osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. W naszej gminie 
z tego programu w roku 2025 skorzystało 8 osób niepełnosprawnych

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada  2003 roku o świadczeniach rodzinnych Ustawa określa:

W świetle obowiązujących przepisów zasiłek rodzinny przysługuje rodzinie z dochodem na osobę maksymalnie 674,00 zł (lub z dzieckiem niepełnosprawnym 764,00 zł). Zasiłek przysługuje na dziecko do 18 lat (do 21 lat – jeśli uczy się w szkole ponadpodstawowej, do 24 lat – gdy uczący się jest osobą niepełnosprawną). Zasiłek przysługuje zarówno rodzicom, jak i prawnym lub faktycznym opiekunom dziecka. O zasiłek rodzinny może również ubiegać się osoba ucząca się, którą wg ustawy jest dziecko niepozostające na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od obojga alimentów. Osobie samotnie wychowującej dziecko przysługuje zasiłek rodzinny pod warunkiem zasądzenia świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany, lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Zasiłek rodzinny przysługiwał na dziecko:

  - do ukończenia 5 roku życia w wysokości 95,00 zł,

  - powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia w wysokości 124,00 zł,

  - w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia w wysokości 135,00 zł.

Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ustawa określa:

- zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji;

- warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych dalej świadczeniami z funduszu alimentacyjnego;

- zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego;

- zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 1209,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 1000,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  - została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo 
w rodzinie zastępczej;

  - zawarła związek małżeński.

Realizator ustawy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił następujące świadczenia:

- Zasiłek rodzinny - 147 rodziny,

- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /becikowe/ - 16 rodzin,

- Świadczenie rodzicielskie - 16 rodzin,

- Za życiem - 1 rodzina,

- Świadczenie  pielęgnacyjne - 49 rodzin,

- Specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 rodziny,

- Zasiłek pielęgnacyjny - 147 osoby,

- Becikowe gminne - 34 rodzin,

- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - 1 rodzina,

- Fundusz alimentacyjny - 15 rodzin,

- Karta Dużej Rodziny – karty zostały wydane dla 83 rodzin,

- Zaświadczenia do Programu „Czyste powietrze” - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobolewie w 2025 r., wystawił 65 zaświadczeń o dochodzie dla osób występujących o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Dochód wykazany w zaświadczeniu oblicza się na podstawie definicji dochodu zawartej 
w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zwroty z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w roku 2025 wyniosły łącznie 84 372,55 zł, z czego na rzecz gminy Sobolew 14 897,47 zł, na rzecz budżetu Państwa 69 475,08 zł.

Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

W roku 2025 do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 15 procedur niebieskiej karty, 8 procedur było kontynuowanych z poprzednich okresów. Ponadto w 2025 roku łącznie było prowadzonych 18 9-cio miesięcznych monitoringów, które w trakcie zostały zakończone. Pięć monitoringów jest aktywnych stan na dzień 31.12.2025 r.

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 6 posiedzeń oraz 60 spotkań grup diagnostyczno- pomocowych.

- W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących służb:

- Pomocy Społecznej w Sobolewie,

- Policji w Sobolewie,

- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Oświaty,

- Kuratorów Sądowych.

# Wykaz załączników do Raportu o stanie Gminy Sobolew za rok 2025:

- Załącznik nr 1 - Zatrudnienie nauczycieli, pracowników obsługi szkół i przedszkoli 
w roku szkolnym 2024/2025,

- Załącznik nr 2 - Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych 2024/2025,

- Załącznik nr 3 Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach w roku szkolnym 2024/2025,

- Załącznik nr 4 – Informacje nt. Publicznego Żłobka w Sobolewie za 2025 rok